Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

_________________№_____

ПРОГРАМА

заходів з покращення благоустрою та інфраструктури міста Луцька на 2018-2020 роки

(проект)

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент муніципальної варти |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | - |
| 3. | Розробник програми | Департамент муніципальної варти |
| 4. | Співрозробники Програми | - |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент муніципальної варти |
| 6. | Учасники Програми | Підприємства, установи, організації міста незалежно від форми власності, громадськість міста, заступник міського голови відповідно до розподілу обов’язків, департамент фінансів та бюджету |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2018-2020 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн. | 5000,0 |
|  | у тому числі: | 2018 рік – 1000,0 2019 рік – 3000,0 2020 рік – 1000,0 |
| 8.1. | коштів міського бюджету | 5000,0 |

- Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Луцьк – старовинне і, водночас, сучасне місто, що є адміністративним, економічним, культурним центром Волинської області. Одним із важливих завдань у функціонуванні міста є поліпшення якості життя населення. Створення комфортного, зручного проживання громадян, формування сучасної міської інфраструктури та влаштування благоустрою місць загального користування.

Щороку місто Луцьк, як і інші міста України та Європи, не стоїть на місці, тому потребує постійного впровадження та покращення благоустрою, вирішення ряду питань, які можна швидко, економічно та якісно вирішувати, а також сприяти активному життю мешканцям міста та перетворенню міського публічного простору на комфортне місце для життя.

Департамент муніципальної варти за два роки своєї роботи зіштовхнувся з рядом прогалин у сфері благоустрою, що можна швидко вирішувати. Саме тому, постала необхідність вирішення та врегулювання нагальних, поточних проблем, шляхом розробки та впровадження нової Програми заходів покращення благоустрою та інфраструктури міста Луцька на 2018-2020 роки.

Програма визначає загальний порядок планування, ремонту, заміни, вдосконалення, утримання та фінансування робіт з комплексного поліпшення благоустрою міста, а також встановлює певний перелік заходів, об'ємів і пропозицій щодо суттєвих та якісних змін благоустрою, санітарного стану і довкілля у відповідності до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про основи містобудування», «Про планування і забудову територій», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи». На місцеві органи влади покладаються обов’язки здійснювати від імені громади та в її інтересах функції і повноваження із забезпечення дотримання вимог санітарного законодавства, покращення благоустрою та комфортності проживання в умовах антропогенного навантаження на урбанізоване середовище.

За останні роки питання благоустрою територій міста та поточного утримання об’єктів благоустрою значно загострились через ряд об’єктивних причин, оскільки, фінансуючись за остаточним принципом, утримуються у неналежному експлуатаційному стані, цим питанням приділяється останнє місце та черга у фінансуванні, адже ніхто не може знати досконало необхідність даних питань, якщо з ними не стикається щоденно. Програмою планується здійснити комплекс заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля, ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, очищення водних джерел та берегів річок, ремонт, прибирання та впорядкування спортивних майданчиків, старих кладовищ, поліпшення озеленення міста інноваційними методами, створення соціальних проектів.

Постійно зростає потреба в негайному облаштуванні міста додатковими лавами, урнами, цікавими арт об’єктами, встановленні декоративних пам’ятників, альтанок, сучасних та цікавих скульптур та композицій, місць для паркування велосипедів, створення  додаткових ілюмінаційних об’єктів, влаштування вічнозелених мікроландшафтів із спеціальним крапельним поливом, з метою уникнення постійного навантаження на міський бюджет.

Також є необхідним придбання нових елементів оздоблення міста з урізноманітненням асортименту елементів декору та створення туристичного іміджу міста з метою закріплення за ним статусу європейського.

У кожній країні є багато старовинних і сучасних пам’яток, які щороку залучають мільйони туристів. Крім замків, площ, палаців і парків є ще пам’ятники та статуї, які завжди користуються туристичним попитом. Частенько скульптори всього світу змагаються в своєму умінні уразити і здивувати публіку, внаслідок чого їх епатажні роботи можна побачити на вулицях багатьох міст.

До прикладу, в Україні, місті Одесі, Львові, Полтаві, Києві, Дніпрі існують цілі маленькі вулиці з розміщеними на них арт об’єктами. Ще одним цікавим кроком, може стати запровадження сучасного стрит-арту на теренах міста Луцька.

Вуличне мистецтво є потужною платформою для суспільного вираження та облаштування міста. Деякі вуличні художники використовують так званий «розумний вандалізм», як спосіб поліпшення вулиць міста та фасадів будинків, адже, популяризація стрит-арту у Луцьку дасть змогу вирішити проблему непривабливих фасадів окремих будинків та підняти місто на новий туристичний рівень.

Крім того, для покращення умов благоустрою актуальним залишається питання відновлення створення ілюмінаційного освітлення, шляхом встановлення сучасних об’єктів на вулицях міста.

В умовах нової хвилі масового житлового будівництва актуальними залишаються питання зникнення озеленення на території міста. Видаляючи сформовані дорослі дерева, натомість висаджуються маленькі, низькорослі, що не виконують ролі «очищення» повітря як великі дерева та озеленення. До прикладу, у світовій практиці європейських міст використовується практика не заміни видаленого дерева до висадженого, а площі до площі. Таким чином, відбувається задіяння та озеленення вічнозеленими насадженнями усіх вільних ділянок комунальної власності, в тому числі, і підвісне озеленення з мінімальними затратами догляду в подальшому.

Кількість зелених насаджень на одного мешканця, у порівнянні з 1995 роком, зменшилося з 18,5 кв.м. до 6,5 кв.м. Економічно, екологічно та доцільно влаштування вічнозелених мікроландшафтів, використовувати вічнозелені рослини, в тому числі, місцевої флори, із спеціальним крапельним поливом, що буде сприяти створенню стійких насаджень, підвищенню їх функціональних та естетичних якостей, досягненню більш органічного зв’язку архітектурних комплексів із природнім оточенням, виявлення індивідуального вигляду та іміджу міста,  беручи за зразок досвід таких міст як Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Вінниця.

Актуальним питанням для мешканців міста є вирішення проблеми та облаштування тренувальних майданчиків та майданчиків для вигулу собак, встановлення елементів для прибирання за собаками та облаштування зон для їх вигулу.

За два роки роботи департамент муніципальної варти зіштовхнувся з проблемою стихійного засмічення, що виникає за відсутності культури та вихованості мешканців міста, так і за відсутності достатньої кількості смітників у місцях масового скупчення людей. Такими локаціями можна вважати ряд вулиць: Шопена, Винниченка, проспект Перемоги та Грушевського, Театральний майдан тощо.

Ця Програма дозволить негайно вирішити та ліквідувати, а також попередити утворення стихійних сміттєзвалищ по місту, що постійно ростуть та збільшуються і департамент щодня стикається з проблемами їх ліквідації.

Екологічною проблемою міста є неналежне та несвоєчасне утримання території прибережної смуги р.Сапалаївка на проміжку від вул.Теремнівської до проспекту Відродження, прибережної смуги річки в межах Парку імені 900-річчя міста Луцька, в районі вул. Струтинської та Теремнівських ставків від заростання деревної, чагарникової та трав’янистої рослинності. В наслідок цього, в чагарники постійно скидають сміття та зливають нечистоти недобросовісні підприємці.

Щороку формуючи річний бюджет міста про такі заходи «забувають» та не виділяють кошти, таким чином вищевказані території в подальшому ніким не обслуговуються.

Актуальним є впровадження поняття «соціальний сміттєвий бак». Інспекторами департаменту під час відпрацювань та обстежень ввірених їм територій було встановлено, що у приватних секторах міста Луцька проживає велика кількість одиноких, покинутих людей, що не перебувають на обліку у соціальних службах. Вони, в силу відсутності коштів, здоров’я або через поважний вік, не можуть навести лад на власних присадибних ділянках, тим більше не можуть утримувати в належному санітарному стані прилеглу територію. Така ситуація призводить до нагромадження сміття та занедбання вулиць таких, як Ковельська, Львівська, Рівненська, Володимирська, а це, насамперед, вулиці на в’їзді у місто. Тому, встановлення «соціальних баків» таким соціально-незахищеним громадянам дозволить уникнути викидів сміття під паркани, на тротуари, проїжджі частини дороги, зелені насадження та дасть змогу зробити дані території чистими.

- Визначення мети Програми

Метою Програми є визначення основних заходів, спрямованих на поліпшення благоустрою м. Луцька, реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій міських територій, додати місту охайного вигляду, забезпечити планомірне виконання заходів з розвитку міста, оптимізувати мережу існуючих об'єктів, споруджень і конструкцій, які суттєво впливають на потреби населення, в тому числі поліпшення санітарного та естетичного стану територій, збільшення площ озеленення міста із забезпеченням нормативного рівня умов проживання населення в урбанізованому середовищі відповідно до державних стандартів, норм і правил та розвитку Луцька до європейських норм та стандартів.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів

Реалізація Програми буде проводитися за наступними напрямками:

- благоустрій на так званих «сірих зонах», тобто місцях, які ніким не прибираються та не обслуговуються і випали з контексту обслуговування;

- ліквідація соматично утворювальних накопичень сміття, в тому числі, що утворюються його мешканцями з прилеглих до міста сіл;

- косіння трави та вивезення її з прилеглих та прибудинкових територій приватних будинків соціально-незахищених верств населення міста Луцька;

- придбання або надання на умовах оренди контейнерів для збору побутового сміття (єврозразка) для соціально-незахищених верств населення міста Луцька так званий проект «соціальний контейнер»;

- комплексний благоустрій та санітарне очищення території старих міських кладовищ;

- косіння, прибирання, викорчовування лози та проведення відповідних заходів очищення на прибережних смугах водойм на території міста;

- придбання та встановлення нових елементів благоустрою, таких як: лавки, смітники тощо;

- облаштування спеціальних місць для обслуговування та вигулу собак тощо, так як частина з них зазнали значного зносу і не відповідають критеріям належного їх експлуатаційно технічного та естетичного стану;

- облаштування існуючих зон рекреаційного призначення вічнозеленими рослинами з сучасними крапельними методами поливу;

- збільшення площ зелених об’єктів у співвідношенні до чисельності міста;

- облаштування на фасадах будинків стрит-арту;

- встановлення нових об’єктів монументального мистецтва (арт -об’єкти, сучасні пам’ятники, об’єкти сучасного мистецтва, елементи ознакування на в’їздах у місто тощо);

- розміщення соціальної реклами про дотримання Правил благоустрою міста Луцька мешканцями та гостями міста;

- облаштування майданчиків для тренування (дресирування) собак (за прикладом міст Львова, Одеси, Київа);

- встановлення таблиць про заборону вигулу собак у місцях скупчення людей, на дитячих та спортивних майданчиках, парках, скверах тощо;

- встановлення спеціально облаштованих конструкцій для прибирання екскриментів тварин на території міста;

- встановлення місць для паркування велосипедів;

- встановлення сучасних обмежувачів руху на заміну демонтованих незаконно встановлених стовпчиків та шлагбаумів, шин та інших недозволених об’єктів.

Таким чином, реалізація Програми позитивно вплине на благоустрій та інфраструктуру міста Луцька, створить умови інвестиційної привабливості, покращення туристичного потоку, поліпшить умови проживання в ньому для мешканців міста.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.

4. Перелік завдань та заходів Програми, напрямки використання бюджетних коштів та результативні показники

Напрями діяльності та заходи Програми наведено у додатку 2 до Програми.

5. Координація та контроль за ходом виконанням Програми

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

Загальна координація та контроль за ходом виконання Програми покладені на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків, департамент муніципальної варти Луцької міської ради, департамент фінансів та бюджету, та на постійну комісію міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії Луцької міської ради після завершення терміну її дії.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому  	                                            Юрій Вербич

Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення

Програми заходів з покращення благоустрою та інфраструктури міста Луцька

на 2018-2020 роки

| Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання Програми, тис. грн. | Терміни виконання Програми |  |  | Загальний обсяг фінансування Програми, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |
| Обсяг фінансових ресурсів, усього, у тому числі: міський бюджет | 1000,0 | 3000,0 | 1000,0 | 5000,0 |
| Всього: | 1000,0 | 3000,0 | 1000,0 | 5000,0 |

Сиротинська 722861

Додаток 2 до Програми

Напрямки діяльності, завдання та заходи Програми з покращення та інфраструктури Луцька

на 2018 -2020 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності пріоритетні завдання | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінан-сування | Орієнтовні обсяги фінан-сування тис.грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обслуговування так званих «сірих зон» та соціально-незахищених верств населення, утримання прибережної смуги р.Сапалаївка | - Косіння та прибирання зон, що ніким не обслуговуються; - ліквідація стихійних сміттєзвалищ (побутове, будівельне сміття, листя, гілля, сніг, крига тощо); - приведення до належного вигляду прилеглих територій соціально-незахищених верств населення, що мешкають у міста Луцьку; - проведення заходів очищення на прибережній смузі русла р.Сапалаївка, вздовж вулиці Винниченка до Київського майдану, прибережної смуги річки в межах Парку ім.900-річчя м.Луцька, в районі Теремнівських ставків від заростання трав’янистою та чагарниковою рослинністю | 2018 р. 2019 р. 2020 р. | особи найняті згідно договору | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | 145,0 435,0 145,0 | Приведення до належного вигляду території міста, обслуговування яких випало з контексту обслуговування. Забезпечення стабільної санітарної та екологічної ситуації на водних об’єктах міста. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Ландшафтний підхід до збільшення площ зелених насаджень та зелених зон. | Роботи з облаштування вічнозелених мікроландшафтів із крапельним поливом, реконструкція зелених насаджень в межах історичної забудови, збільшення зелених насаджень міста: квіткового оформлення, дерев, кущів, посадка крупно мірних саджанців дерев зі сформованою кореневою системою, стрижка газонів, стрижка живоплоту, посів газонів, обрізка гілля дерев, видалення порослі, чагарників, зрізування дерев, корчування пеньків, тощо. | 2018 р. 2019 р. 2020 р. | особи найняті згідно договору | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | 195,0 585,0 195,0 | Облаштування зон рекреаційного призначення вічнозеленими рослинами з сучасними крапельними методами поливу, що не потребує щорічного оновлення з метою покращення привабливості та створення європейського іміджу міста. |
| 3. | Арт-мистецтво, творчі ініціативи. | Встановлення нових об’єктів монументального мистецтва (арт- об’єкти, сучасні пам’ятники, об’єкти сучасного мистецтва), встановлення сучасного освітлення, ілюмінація вулиць міста як мистецтво, стрит-арт. | 2018 р. 2019 р. 2020 р. | особи найняті за угодою | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | 155,0 465,0 155,0 | Покращення естетики міського середовища, створення умов для безпеки проживання, відпочинку лучан і гостей міста та збільшення туристопотоку. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Придбання контейнерів для збору побутових відходів типу „ЄВРО” соціально-незахищеним людям та людям з особливими потребами. | Забезпечення контейнерами мешканців приватного сектору, що не мають змоги їх придбати та людей з особливими потребами. | 2018 р. 2019 р. 2020 р. | особи найняті за угодою | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | 50,0 150,0 50,0 | Забезпечення стабільної санітарно-епідеміоло-гічної ситуації та підтримка соціально-незахищених верств населення. |
| 5. | Встановлення та облаштування місць для вигулу, тренування собак та встановлення спеціально облаштованих конструкцій для прибирання екскрементів тварин на території міста | - Встановлення та облаштування місць та зон вигулу собак, майданчиків для тренування собак; - встановлення таблиць про заборону вигулу собак у місцях скупчення людей, на дитячих спортивних майданчиках, парках, скверах тощо; - встановлення спеціально облаштованих конструкцій для прибирання екскрементів тварин на території міста. | 2018 р. 2019 р. 2020 р. | особи найняті згідно договору | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | 165,0 495,0 165,0 | Покращення комфортності проживання населення. |
| 6. | Безпека життя та здоров’я лучан, гостей міста на дорогах. | Встановлення сучасних обмежувачів руху на заміну демонтованих незаконно встановлених тощо. | 2018 р. 2019 р. 2020 р. | особи найняті згідно договору | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | 120,0 360,0 120,0 | Створення умов для безпеки проживання, відпочинку лучан і гостей міста. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7. | Культурне виховання міста або реалізація екологічної ініціативи «Очисти Україну- правильно утилізуй відходи електроніки. | Встановлення та облаштування місць та ємкостей для збору відходів електроніки(відпрацьованих батарейок акумуляторів,енергоощадних,люмінесцентних ламп тощо) для їх подальшої утилізації. | 2018 р. 2019 р. 2020 р. | особи найняті згідно договору | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | 20,0 60,0 20,0 | Покращення екологічної ситуації та інформування населення щодо небезпеки та наслідків неправильної утилізації відходів електроніки. |
| 8. | Розмітка для паркування на проїжджій частині доріг у центральній та інших частинах міста. | Нанесення спеціальної розмітки для паркування на проїжджій частині дороги у центральній частині міста з метою впорядкування та розвантаження центральних вулиць міста та безпеки руху пішоходів. | 2018 р. 2019 р. 2020 р. | особи найняті згідно договору | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | 150,0 450,0 150,0 | Впорядкування,розвантаження вулиць міста та безпеки руху пішоходів. |
| Всього: |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |

Сиротинська 722861