Додаток

до рішення  міської ради

від __________ №_____

ПРОГРАМА

КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ   ЖИТЛОВОГО ФОНДУ МІСТА ЛУЦЬКА

на 2015 - 2019 роки

ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення

Паспорт програми  капітального ремонту житлового фонду міста Луцька на 2015-2019 роки.

Розділ 2. Загальна характеристика житлового фонду міста Луцька.

2.1. Стан житлового фонду.

2.2. Внутрішньобудинкові мережі.

2.3. Ліфтове господарство житлового фонду.

Розділ 3. Мета програми.

Розділ 4. Завдання програми.

Розділ 5. Етапи виконання програми.

Розділ 6. Фінансування та механізм реалізації програми.

6.1. Реалізація заходів програми без  співфінансування

залученими коштами співвласників будинку

6.2 Розмір дольової участі у капітальному ремонті

6.3 Порядок реалізації програми

6.4 Порядок дольової участі у капітальному ремонті

Розділ 7. Заплановані дії для реалізації Програми

Розділ 8. Очікувані результати.

1. Загальні  положення

Програма капітального ремонту  житлового фонду  м. Луцька розроблена відповідно до   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». На місцеві органи влади покладаються обов’язки здійснювати від  імені громади та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

Однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем України на сьогоднішній день є житлова. Застаріли організаційні принципи роботи та управління житлово-експлуатаційних організацій, відсутність системних перетворень у житлово-комунальній сфері, систематичне недофінансування запланованих заходів щодо належного утримання та ремонту житлового фонду, його реконструкції і модернізації призвело до занедбаного стану житла в місті. З цієї причини провалена також державна програма реконструкції будинків забудови перших масових серій, ресурс безпечного використання яких майже повністю вичерпаний.

Приватизація житлового фонду призвела до появи власників житла з утриманським ставленням до свого майна (частка приватизованого житлового фонду у м. Луцьку  складає 94 відсотки). Впровадження заходів з реформування у житлово-комунальній сфері виявляє деякі проблеми, одна з яких - проведення приватизації державного та комунального житлового фонду без створення відповідної правової концепції управління приватизованим житлом, вироблення стратегії фінансування капітального ремонту житла, тощо. Як наслідок – власниками квартир здебільшого стали особи, не готові нести тягар утримання житла, що є обов’язковим атрибутом будь-якої власності. Безоплатно отримавши житло, вони перебувають  у стані очікування фінансової допомоги з боку держави або міської влади на його утримання, у тому числі, проведення капітального ремонту свого будинку.

Відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» власники квартир у багатоквартирному будинку є співвласниками всіх допоміжних приміщень будинку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і зобов’язані брати участь у загальних витратах, пов’язаних з утриманням будинку і прибудинкової території відповідно до своєї частки майна у будинку. Отже, потрібно подолати парадокс, що утворився у житловому господарстві: квартири приватизовані, допоміжні приміщення є власністю мешканців, а будинок, як цілісний комплекс, разом з прибудинковою територією  знаходиться у комунальній власності територіальної громади.

Переважна частина житлового фонду міста є власністю територіальної громади міста, функції з експлуатації та утримання цього житла здійснює міська рада через житлово-експлуатаційні підприємства.  Кількість і якість комунальних послуг, які надають комунальні підприємства, не завжди відповідають вимогам. Тим часом, витрати на утримання житлового фонду  періодично зростають, будучи постійним каталізатором неспокою для громадян міста.  Реновація будівель не проводилась десятиліттями, як наслідок - стан житлових будинків без капітальних ремонтів погіршується. Величезних фінансових ресурсів, які необхідні для такої реновації, немає ні у державному, ні у місцевому бюджетах.

Для кращого задоволення потреб власників житла щодо умов проживання та прискорення процесу і збільшення обсягів капітальних ремонтів будинків пропонується створити механізм проведення капітальних ремонтів будинків у нашому місті на умовах співфінансування.

Залучення коштів власників житла  не тільки підвищить фінансові можливості щодо проведення ремонтних робіт, але й стимулюватиме господарське ставлення мешканців до спільного майна, його утримання і збереження.

Економічна доцільність стає головною при прийнятті рішення щодо порядку утримання  житлового будинку, його реконструкції, капітального ремонту чи зносу або будівництва нового житла на звільненій земельній ділянці.

Аналізуючи досвід і результати виконаних проектів капітального ремонту та реконструкції житлових будинків в Україні, визначено основні види робіт, виконання яких забезпечує уникнення фізичного та морального зносу будинку:

- капітальний ремонт та реконструкція покрівель;

- утеплення та облицювання зовнішніх стін;

- капітальний ремонт та модернізація ліфтів;

- будівництво пандусів або спеціальних шляхів для інвалідів;

- забезпечення протипожежних заходів;

- капітальний ремонт та заміна внутрішньобудинкових систем;

- заміна інженерного обладнання та автоматизація обліку і регулювання витрат енергоресурсів.

ПАСПОРТ

Програми капітального ремонту житлового фонду міста Луцька

на 2015-2019 роки

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Департамент житлово - комунального господарства Луцької міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми |  |
| 3 | Розробник програми | Відділ по експлуатації та ремонту житлового фонду департаменту житлово - комунального господарства Луцької міської ради |
| 4 | Співрозробники Програми | Житлово-експлуатаційні підприємства міста |
| 5 | Відповідальний виконавець Програми | Відділ по експлуатації та ремонту житлового фонду департаменту житлово - комунального господарства Луцької міської ради |
| 6 | Учасники Програми | Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2015-2019рр. |
| 7.1 | Етапи виконання Програми | п’ять |
| 8 | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Міський, державний, кошти власників квартир, нежитлових приміщень |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 41500 тис. грн., в т.ч.: 2015 рік – 6000 тис. грн; 2016 рік – 7500 тис. грн. 2017 рік - 9000 тис. грн. 2018 рік - 9000 тис.грн. 2019 рік - 10000 тис.грн. |
|  | У тому числі: |  |
| 9.1 | коштів міського бюджету | 41500 тис.грн. |
| 9.2 | коштів інших джерел | Співфінансування відповідно до розділу 6.2 Програми |

2.  Загальна характеристика житлового фонду міста Луцька

Загальна кількість об’єктів житлового фонду міста Луцька нараховує             1 738 багатоповерхових та садибного типу будинків (міської комунальної власності, кооперативної власності та відомчої належності).

Житлово-комунальними підприємствами № 2,3,7,11, товариством „МЖК ЛТД” та ЖЕК №8 ЖБК  обслуговується 1364 житлових будинків, загальною площею 2 649,6 тис. кв.м. З них:

9-ти і вище поверхових  -  233 будинки;

5-   поверхових  -  320 будинків;

4- поверхових та нижче - 811 будинків.

В місті зареєстровано 133 ОСББ. На даний час потребує вирішення питання підготовки житлових будинків до передачі їх на самообслуговування ОСББ, виділення допомоги ОСББ у проведенні  капітального ремонту конструктивних елементів та інженерних мереж будинків, де таке обслуговування  вже ведеться ними самостійно. Окремо слід зауважити, що у попередній період  в комунальну власність територіальної громади м. Луцька   прийнято  після банкрутства та ліквідаційної процедури окремих державних підприємств  23 багатоповерхові будівлі гуртожитків. Деякі з них  реконструйовано із зміною статусу  гуртожитків  на статус житлових будинків, а  в  решти    гуртожитках  з 2009 року  проводиться приватизація кімнат, секцій.  Проте, за якою б формою   не проводилося  утримання  будинків   (житлово-експлуатаційними підприємствами,  через статутні органи ОСББ, ЖБК  або  ОСН),  вони потребують допомоги в проведенні капітальних ремонтів елементів будівель, їх термомодернізації, покращенні теплотехнічних властивостей та встановленні засобів обліку.

2.1. Стан житлового фонду

##### Переважна більшість будинків нашого міста  5-ти та 9- поверхової забудови здані в експлуатацію  в  70-80-х роках минулого століття. Фізичне та моральне старіння конструкцій, внутрішніх інженерних систем, не проведення заходів щодо своєчасного капітального ремонту та реконструкції значно погіршують технічний стан житлових будинків.

Крім того 204 будинки нашого міста віднесені  до ветхого житлового фонду, з них на балансі ЖКП перебуває 156 будинків (18,6 тис. кв.м).

В житловому фонді міста налічується понад 70 панельних житлових будинків, побудованих 30-40 років тому. Тривала експлуатація та несприятливий атмосферний вплив призвели до вилущування та руйнації міжпанельних швів, що спричиняє їх промерзання та  замокання. Так як більшість панельних житлових будинків 9-т поверхові, то герметизація міжпанельних швів потребує спеціалізованої  техніки та великої затрати часу.

Більше сотні житлових  будинків 2-5 - поверхової забудови (переважно в районі Старого міста та  центральній частині) потребують капітального ремонту фасадів.

2.2. Внутрішньобудинкові мережі

Системою водопостачання та водовідведення обладнано 2 676 тис. кв.м. житла, гарячого водопостачання 1 923 тис. кв.м., централізованого опалення   2 452 тис. кв.м. В незадовільному стані знаходиться третина внутрішньо-будинкових систем.

2.3. Ліфтове господарство житлового фонду

234 житлових будинки обладнані ліфтами. Із наявної кількості  798-ми ліфтів на даний час відпрацювали свій гарантійний термін експлуатації  340, а до 2017 року ця кількість збільшиться ще на 162. Отже в м. Луцьку вже буде налічуватись 502 ліфти, які відпрацювали граничний 25-річний термін.

3. Мета Програми

З метою покращення стану житлового фонду міста Програмою передбачено забезпечити  виконання комплексу робіт та низку першочергових заходів на 2015-2019 роки, спрямованих на відновлення з можливим поліпшенням експлуатаційних показників житлових будинків, а також створення дієвого механізму залучення коштів співвласників для безпечного, комфортного проживання у житлових будинках, проведення модернізації житлового фонду.

Основні цілі впровадження Програми:

- проведення капітальних ремонтів житлових  будинків, які перебувають на балансі житлово-експлуатаційних підприємств  м. Луцька, за рахунок коштів співфінансування співвласників, житлово-експлуатаційних підприємств та  міського бюджету;

- стимулювання  активності співвласників будинків у напрямку покращення стану житлового фонду у місті;

- створення сприятливих умов для збереження житлового фонду міста через проведення консультацій серед співвласників багатоквартирних будинків.

4. Завдання Програми

Своєчасний капітальний ремонт житлових будинків, конструктивних елементів та систем. Покращення технічного стану житлового фонду. Зацікавлення мешканців будинків, власників квартир у створенні об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, співфінансування з бюджетів різних рівнів та залучення коштів самих об’єднань у капітальних ремонтах будинків, покращення їх експлуатаційних характеристик.

Утримання у належному стані об’єктів житлового фонду міста потребує впровадження також комплексних заходів:

- з капітального ремонту мереж холодного, гарячого водопостачання, опалення і каналізації та електропостачання;

- енергозбереження та підвищення комфортності проживання мешканців міста з метою раціонального використання існуючого ресурсного потенціалу;

- покращення техніко-економічних показників житлових будинків, технічне переоснащення, встановлення засобів обліку води та теплової енергії;

- капітальний ремонт та модернізація ліфтів житлових будинків;

- капітальний ремонт фасадів.

5. Етапи виконання Програми

Програма розрахована на 2015-2019 роки, з врахуванням необхідних мінімальних потреб у фінансових ресурсах для здійснення її першочергових  заходів. Таблична форма Програми приведена в додатках  1, 4.

6. Фінансування та механізми реалізації Програми

Фінансування програми здійснюватиметься в рамках затвердження щорічних бюджетних призначень, а також за рахунок залучених коштів співвласників будинків, інших джерел, що не суперечать нормам чинного законодавства.

Механізми реалізації спрямовуються на демонополізацію житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг.

В результаті впровадження Програми підвищиться якісний рівень утримання об’єктів житлового фонду міста, а це, в свою чергу, створить умови для економії енергоносіїв,  покращення  рівня комфорту проживання мешканців міста.

6.1. Реалізація заходів програми без  співфінансування

залученими коштами співвласників будинку

Без спів фінансування Програми  залученими коштами мешканців можливо проводити  роботи з капітального ремонту житлових будинків комунальної власності за  такими напрямками:

- ремонт фасадів житлових будинків, якщо вони визнані пам’ятками архітектури національного значення, і в них не проводиться приватизація житлового фонду та/або за неестетичним виглядом визначені управлінням архітектури як такі, що псують архітектурну виразність міста,  знаходяться на центральних вулицях і потребують ремонту.

-   виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальні ремонти житлового фонду комунальної власності;

-   проведення робіт з підсилення несучих конструкцій житлових будинків,     які за висновком проектної організації та рішенням комісії визнані такими, що загрожують втраті несучої здатності та можуть призвести до надзвичайної ситуації;

- встановлення  приладів, які забезпечують цілодобове холодне водопостачання житлових будинків (перетворювачі частоти на підвищувальних насосах в центральних теплових пунктах);

-     капітальний ремонт та експертиза ліфтів, які відпрацювали встановлений граничний термін експлуатації (25 років);

-   влаштування пандусів до квартир та під’їздів житлових будинків, в яких проживають особи з обмеженими фізичними можливостями;

6.2. Розмір дольової участі у капітальному ремонті

Протягом терміну дії Програми (2015-2019 роки) встановлюється  схема співфінансування капітальних ремонтів житлових будинків, що перебувають на балансі комунальних підприємств міста  та на обслуговуванні Товариства «МЖК»:

| Платники | Роки впровадження |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Міський бюджет, % | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| Співвласники квартир (нежитлових приміщень) багатоквартирного будинку, % | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |

У випадку, коли вартість матеріалів для капітального ремонту, яка визначена кошторисною документацією, становить менше ніж передбачувана частка співфінансування  співвласниками  будинку (менше 40 і 50 відсотків у відповідних роках),    процент  співфінансування може буди зменшений до суми  вартості будівельних матеріалів, визначених документацією.

У дев’ятиповерхових будинках кооперативної власності, обладнаних ліфтами, що експлуатуються 25 років і більше, при створенні в поточному році ОСББ, виникає можливість  проведення  капітального ремонту ліфтів у цьому будинку згідно із Програмою, на таких умовах: 70% - кошти міського бюджету, 30% - кошти співвласників. Експертне обстеження ліфтів та виготовлення проектно-кошторисної документації проводиться департаментом житлово-комунального господарства.

Проведення капітального ремонту ліфтів у будинках кооперативної власності, де не створене ОСББ, проектно-кошторисна документація та її експертиза виконується департаментом ЖКГ за рахунок бюджетних коштів, надалі капітальний ремонт ліфта проводиться на умовах співфінансування  на придбання всіх матеріалів для капітального ремонту ліфта, визначених проектно - кошторисною документацією, але не більше 50% від суми, визначеної кошторисом.

Частка співфінансування мешканців встановлюється з розрахунку на 1 кв. м. загальної площі квартири та акумулюється, за рішенням загальних зборів власників, на рахунку ЖЕК №8 ЖБК або окремо відкритих кооперативом рахунках, та перераховується підрядній організації до початку капітального ремонту ліфта.

6.3 Порядок реалізації програми

Балансоутримувач будинку повідомляє департаменту житлово-комунального господарства про наміри співвласників будинку щодо  проведення капітального ремонту відповідно до програми. Організатором зборів мешканців будинку, який визначений учасником Програми,  виступає балансоутримувач будинку та департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.

На збори запрошуються:

– власники всіх квартир будинку, якщо капітальний ремонт стосується будинку в цілому;

– власники нежитлових приміщень цього будинку;

- підрядник (якщо такий вже визначений на час проведення зборів);

– інші зацікавлені особи.

Початком участі у Програмі є подача ініціативною групою ( не менше трьох осіб) протоколу загальних зборів (зразок протоколу – у додатку 3 до Програми) співвласників, підписаного не менш як 2/3  уповноважених співвласників квартир багатоквартирного будинку (під’їзду у будинку). Протоколом   підтверджується згода стати учасником реалізації заходів  Програми, пріоритетність зазначених співвласниками ремонтних робіт та їх орієнтовна вартість,  попередньо визначена спільно з житлово-експлуатаційним підприємством.

При підрахунку голосів враховуються як голоси, подані під час зборів співвласників, так і голоси уповноважених співвласників багатоквартирного будинку, які проголосували під час проведення письмового опитування. Письмове опитування співвласників проводиться протягом  20 календарних днів з дати проведення зборів співвласників багатоквартирного будинку. Якщо протягом цього часу необхідна кількість голосів “за” не набрана, рішення вважаються неприйнятими.

В разі згоди власників на проведення робіт на умовах співфінансування (коли учасники загальних зборів простою більшістю голосів приймають позитивне рішення), серед співвласників будинку обирається уповноважений представник мешканців житлового будинку (під’їзду) або старший по будинку  (додаток 2), відомості про що вносяться до протоколу зборів. Протокол зборів складається у двох примірниках. Один його примірник передається до департаменту житлово-комунального господарства Луцької  міської ради, інший зберігається в уповноваженого представника мешканців житлового будинку.

У разі незгоди власників на проведення робіт на запропонованих умовах співфінансування (коли учасники зборів простою більшістю голосів приймають негативне рішення), відомості про це вносяться до протоколу зборів. Такий протокол зборів складається в одному примірнику та передається до департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради.

6.4 Порядок дольової участі у капітальному ремонті

Кошти з власників будинку збираються уповноваженим ними представником та перераховуються на рахунок Підрядника в повному обсязі суми співфінансування, вказаної в протоколі зборів, після укладення відповідного договору,  перед початком робіт в якості авансового платежу.

На капітальний ремонт можуть бути використані кошти, передбачені в тарифі на поточний ремонт будинку (під’їзду) за умови наявності невикористаних коштів, передбачених на цю послугу, та надання відповідної протокольної згоди співвласників та балансоутримувача будинку. При цьому сума таких коштів враховується як частка необхідного співфінансування.

Приймання виконаних робіт з капітального ремонту  згідно з умовами договору (угоди) здійснюється всіма сторонами із залученням осіб, що здійснюють технічний та авторський нагляд за відповідними роботами (у разі виникнення необхідності та наявності встановленої законодавством норми).

7. Заплановані дії для реалізації Програми

7.1. Для успішної реалізації Програми мають бути виконані такі заходи:

7.1.1. Популяризація Програми серед мешканців через житлово-експлуатаційні  підприємства та засоби масової інформації.

7.1.2. Відпрацювання механізму роботи Програми, усунення недоліків та внесення  при потребі  необхідних змін.

7.1.3. Прийом звернень від мешканців та формування переліку будинків, які потребують ремонту на умовах співфінансування.

7.1.4. Хід реалізації Програми висвітлюється для громадськості з метою  заохочення мешканців та популяризації механізму співфінансування.

8. Очікувані результати

Для громади міста:

- покращення фізичного стану житлових будинків та забезпечення умов безпечного проживання;

- раціональне використання площ загального користування,               нежитлових приміщень будинку, залучення власників нежитлових приміщень до фінансування загальних витрат на покращення характеристик будинку;

- соціальна мобілізація мешканців, виховання відповідальності  фактичного співвласника житлового будинку;

- покращення стану житлового фонду, мотивація для громади створювати ОСББ та брати житловий фонд на самоуправління вже в покращеному стані.

Для міської ради:

- реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства;

- поліпшення стану житлового фонду в цілому;

- створення прозорого механізму взаємодії міської влади з об’єднаннями громадян, спрямованого на вирішення проблем у галузі житлово-комунального господарства;

- розбудова інституційного потенціалу міста;

- реалізація принципів сталого розвитку суспільства.

Секретар міської ради                                                          Сергій Григоренко

Додаток № 1 до Програми

капітального ремонту

житлового фонду

Ресурсне забезпечення Програми

капітального ремонту житлового фонду м. Луцька на 2015-2019 роки

41500 тис. гривень

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  |  |  | Всього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ | IV | V |  |
|  | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: міський бюджет | 6000 | 7500 | 9000 | 9000 | 10000 | 41500 |
| співвласники квартир (нежитлових приміщень) багатоквартирного будинку, житлово-експлуатаційні підприємства | Розмір дольової участі відповідно до розділу 6.2 Програми |  |  |  |  |  |

Додаток № 2 до Програми

капітального ремонту

житлового фонду

ПОЛОЖЕННЯ

про старшого будинку (під’їзду)

1. Загальні положення

1.1. Старший будинку (під’їзду) – представник співвласників житлового будинку, який представляє їхні інтереси та волевиявлення.

1.2. Багатоквартирний будинок (будинок) – житловий будинок, що має більше ніж 4 квартири.

2. Обрання старшого будинку (під’їзду)

2.1. Старший будинку (під’їзду) обирається серед співвласників будинку на загальних зборах співвласників будинку, які організовуються за ініціативою мешканців, з обов’язковим оформленням відповідного протоколу зборів, що містить відомості про реєстрацію учасників зборів, які представляють по одному представнику від приватизованої квартири.

2.2. Рішення загальних зборів приймається простою більшістю голосів присутніх на зборах.

2.3.  Протокол зборів про обрання старшого будинку (під’їзду) складається у двох примірниках. Протокол зборів підписує головуючий та секретар зборів.

2.4. Один примірник протоколу разом з оригіналом реєстраційного листа, що містить підписи співвласників будинку – учасників зборів, передається до відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, що обслуговує житловий фонд.

2.5. Інший примірник протоколу з другим оригіналом або копією реєстраційного листа учасників зборів, на якому ставиться відмітка відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, що обслуговує житловий фонд, про його прийняття, зберігається у старшого по будинку.

2.6. Відкликання (перевибори) старшого будинку (під’їзду) відбувається у порядку обрання.

2.7. Рішення про обрання старшого будинку (під’їзду) може бути прийняте шляхом  поквартирного опитування.

3. Права та обов’язки старшого будинку (під’їзду)

3.1. Права старшого будинку (під’їзду):

3.1.1. Представляти інтереси та права співвласників будинку (під’їзду) з питань, що стосуються ремонту будинку і споруд та прибудинкової території, у всіх підприємствах, установах та організаціях.

3.1.2. Забезпечити акумулювання та контроль  руху коштів співвласників будинку (під’їзду), зібраних співвласниками  для реалізації заходів Програми.

3.1.3. Проводити збори співвласників будинку (під’їзду), на яких обговорювати проблемні питання щодо утримання будинку (з оформленням протоколів), та доводити вимоги співвласників до відома керівництва житлово-експлуатаційного підприємства.

3.1.4. Отримувати у встановленому порядку від підрядної організації (виконавця) інформацію, звіти, пов’язані з виконанням договірних умов.

3.2. Обов’язки старшого будинку (під’їзду):

3.2.1. Здійснювати контроль за кількістю та якістю виконаних підрядною організацією робіт в  будинку (під’їзді) відповідно до умов договору.

Додаток № 3 до Програми

капітального ремонту

житлового фонду

Результати голосування:

ПРОТОКОЛ

загальних зборів співвласників будинку

Збори співвласників будинку № _______ на вул. __________________________

у м. Луцьку, що відбулися ________________________________.

Всього у будинку квартир ________________

Присутні власники (представники) квартир _________________

Голова зборів: __________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Секретар зборів: _________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Учасники зборів ухвалили рішення про

- Обрання старшого будинку (під’їзду)

(прізвище, ім’я, по батькові обраного, № квартири)

Результати голосування:

Кількість голосів “За“ _____________

Кількість голосів “Проти“_________________

Кількість голосів “Утримались“ _________________

- Виконати роботи із капітального ремонту ______________________  відповідно до умов Програми співфінансування

Кількість голосів “За“ _____________

Кількість голосів “Проти“_________________

Кількість голосів “Утримались“ _________________

| (прізвище, ім’я, по батькові) (підпис) № квартири | П. І. Б. власника (представника власника) | Результат голосування | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |

Голова зборів              _______________________              _________________

(прізвище, ім’я, по батькові)                   (підпис)

Секретар зборів         _______________________                ________________

Додаток № 4 до Програми

капітального ремонту

житлового фонду

Напрями діяльності та заходи міської цільової  Програми

капітального ремонту житлового фонду м. Луцька на 2015-2019 роки

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінан-сування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Покращення технічних характеристик будинків | Капремонт існуючих покрівель без зміни конструктивного вирішення (потреба у виконанні ремонту на умовах спів- фінансування в 20 будинках на рік) | 2015-2019 | Департамент ЖКГ | Міський бюджет, інші джерела | І етап: 2015 р. 900,0 ІІ етап: 2016 р 1200,0 ІІІ етап: 2017р. 1500,0 IV етап: 2018р. 1500,0 V етап: 2019р. 1600,0 Всього: 6700,0 | Покращення технічних характеристик Покрівель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Покращення технічних характеристик будинків | Ремонт фасадів, міжпанельних швів, відмосток (потреба по панельних будинках – 16 будинків, по фасадах в центральній частині міста – за окремими паспортами фасадів) | 2015-2019 | Департамент ЖКГ | Міський бюджет, державний бюджет, інші джерела | І етап: 2015 р. 1000,0 ІІ етап: 2016 р 1200,0 ІІІ етап: 2017р. 1300,0 IV етап: 2018р. 1300,0 V етап: 2019р. 1500,0 Всього: 6300,0 | Покращення технічних характеристик основних елементів будинків, фасадів |
| 3 | Організація виконання робіт відповідно до БНіП та технічний нагляд за будівництвом | Проектні роботи на об’єкти капремонту | 2015-2019 | Департамент ЖКГ | Міський бюджет | І етап: 2015 р. 400,0 ІІ етап: 2016 р 500,0 ІІІ етап: 2017р. 600,0 IV етап: 2018р. 600,0 V етап: 2019р. 700,0 Всього: 2800,0 | Основа для початку ремонтних робіт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Покращення технічних характеристик будинків | Виконання необхідних робіт з усунення аварійних ситуацій елементів житлових будинків (тріщин, аварійних парапетів, зруйнованих балконів неприватизованих квартир, фрагментів стін, що загрожують обвалом) | 2015-2019 | Департамент ЖКГ | Міський бюджет, державний бюджет , інші джерела | І етап: 2015 р. 600,0 ІІ етап: 2016 р 600,0 ІІІ етап: 2017р. 600,0 IV етап: 2018р. 600,0 V етап: 2019р. 600,0 Всього: 3000,0 | Усунення дефектів конструктив- них елементів |
| 5 | Обґрунтування для складання кошторисів на капремонт ліфтів | Експертне обстеження ліфтів, позачергові технічні огляди | 2015-2019 | Департамент ЖКГ | Міський бюджет | І етап: 2015 р. 300,0 ІІ етап: 2016 р 400,0 ІІІ етап: 2017р. 500,0 IV етап: 2018р. 500,0 V етап: 2019р. 600,0 Всього: 2300,0 | Висновки щодо термінів служби ліфтів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Безпечна робота ліфтів | Капітальний ремонт ліфтів (потреба за графіками капремонту -110-140 ліфтів щороку) | 2015-2019 | Департамент ЖКГ | Міський бюджет, державний бюджет, інші джерела | І етап: 2015 р. 2000,0 ІІ етап: 2016 р 2500,0 ІІІ етап: 2017р. 3000,0 IV етап: 2018р. 3000,0 V етап: 2019р. 3500,0 Всього: 14000,0 | Продовжений термін експлуатації ліфтів |
| 7 | Покращення технічних характеристик будинків | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем тепло- та водопостачання, каналізації на умовах співфінансування ( потреба по 30-40 будинків на рік), встановлення лічильників,перетворювачів частоти, ліквідація загальнобудинкових обліків електроенергії | 2015-2019 | Департамент ЖКГ | Міський бюджет, державний бюджет, інші джерела | І етап: 2015 р. 800,0 ІІ етап: 2016 р 1100,0 ІІІ етап: 2017р. 1500,0 IV етап: 2018р. 1500,0 V етап: 2019р. 1500,0 Всього: 6400,0 | Якісне надання житлово- комунальних послуг |