# ЛУЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

## Р І Ш Е Н Н Я

________________                                        Луцьк                                         №______________

Про Програму розвитку та благоустрою

парків та скверів, інших озеленених

територій міста Луцька на 2017-2018 роки

З метою належного утримання, благоустрою та забезпечення розвитку парків та скверів, інших озеленених територій міста Луцька, створення належних умов для організації дозвілля, збереження довкілля та підтримання екологічного балансу, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про благоустрій населених пунктів», «Про землеустрій», Земельним та Водним кодексами України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку та благоустрою парків та скверів, інших озеленених територій міста Луцька на 2017-2018 роки.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Ю. Моклицю, відділ екології, департамент житлово-комунального господарства та КП  «Парки та сквери міста Луцька».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження ( Козюра А.Г.).

Міський голова                                                              Микола Романюк

Додаток

до рішення Луцької міської ради

______________№____________

Програма розвитку та утримання парків та скверів,

інших озеленених територій міста Луцька на 2017-2018 роки

Зміст

1. Паспорт Програми.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

3. Визначення мети.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів.

5. Перелік завдань і заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

- Паспорт програми

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Відділ екології Луцької міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Рішення Луцької міської ради від 24.06.2009 № 42/1 “Про затвердження Генерального плану міста Луцька ”, Концепція розвитку Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки |
| 3 | Розробник Програми | Відділ екології Луцької міської ради |
| 4 | Співрозробники Програми | Департамент житлово-комунального господарства та управління архітектури та містобудування Луцької міської ради |
| 5 | Відповідальний виконавець програми | К П “Парки та сквери міста Луцька” |
| 6 | Учасники (виконавці Програми) | Виконавчі органи Луцької міської ради, підприємства, установи та організації, що провадять діяльність на території парків, а також відбір виконавців заходів програми здійснюється відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” та "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2017-2018 роки |
| 8 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | Міський бюджет, кошти підприємств, установ та організацій, власників, орендарів та користувачів земельних ділянок; інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 35351,85 тис. грн. |
| 9.1 | Кошти міського бюджету 2017 рік 2018 рік | 18221,85 17130,0 |

- Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Глибокий зв’язок проблем навколишнього середовища та економічного розвитку найяскравіше виявляється у містах. Міста можуть розвиватися тільки за умови збереження природних ресурсів, які забезпечують їхній економічний зріст та якість життя населення.

Парки, сквери, озеленені території, водні об’єкти є важливою складовою інфраструктури міста. Численні дослідження доводять, що міські парки та сквери сприяють моральному вихованню людей, дають їм можливості для повноцінного сімейного відпочинку, позитивно впливають на стан здоров’я дітей та підлітків. Єднання жителів міста з природою за рахунок інвестицій в благоустрій міських парків та скверів – важлива справа у вирішенні багатьох екологічних проблем. Міські парки та сквери поліпшують якість повітря, є середовищем, яке сприяє розвитку різноманітної фауни і флори, скорочують стоки зливних вод та ослаблюють міську спеку, поліпшують мікроклімат.

Розвиток міських парків та скверів, інших озеленених територій є одним з важливих завдань органів місцевого самоврядування. Розвиток парків та скверів, інших озеленених територій необхідно розглядати в контексті загального розвитку національної культури, містобудування, зеленого будівництва, збереження нерухомої культурної та природної спадщини.

Програма визначає основні напрями, форми діяльності та відносини органів місцевого самоврядування, представників громадськості, фізичних та юридичних осіб стосовно розвитку території парків та скверів, інших озеленених територій у межах міста.

Розробка Програми розвитку та утримання парків та скверів, інших озеленених територій міста Луцька на сьогодні зумовлена необхідністю переглянути функції міських парків, створити сприятливі умови для їх діяльності, розробити нормативні акти спрямовані на закріплення статусу парків, як осередків культурного дозвілля та розпочати поетапну розбудову та реконструкцію інфраструктури парків та скверів міста.

На даний час озеленені території всіх видів є найбільш незахищеними для нецільового використання., оскільки ще донедавна не були визначені межі ділянок під зеленими насадженнями та не визначений їх статус. Починаючи з 2012 року розпочато процес затвердження меж та присвоєння статусу озелененим міським територіям загального користування. Станом на 1 листопада 2016 року в місті визначено межі 29 скверів загальною площею 18,9 га та 4-ох парків загально площею 113,8 га. До кінця 2016 року загальна площа парків і скверів із визначеними межами становитиме понад 150 га, оскільки процес визначення меж та статусу озеленених територій загального користування міста Луцька триває.

Територія Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки не достатньо облаштована, понад 80% території потребує докорінного впорядкування і ландшафтної реконструкції. Інші парки міста обладнані мінімальною інфраструктурою, або й взагалі вона відсутня.

Ключовою проблемою для збереження потенційної можливості створення повноцінної паркової системи є неефективне ведення господарської діяльності, управління парками. Це створює перешкоди у розвитку, гальмує впровадження у паркову систему інноваційного менеджменту та не дозволяє залучати потенційних інвесторів.

3. Мета та завдання Програми

Головною метою Програми є забезпечення належного утримання зелених насаджень, розвитку відповідно до сучасних вимог інфраструктури парків та скверів, забезпечення збалансованого розвитку природних територій, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів, організації культурного дозвілля мешканців нашого міста, з врахуванням всієї різноманітності соціальних груп (молодь, діти, люди поважного віку, інваліди тощо), а також розвиток та надання можливостей для занять фізичною культурою і спортом на території парків та інших озеленених територій.

Завданням програми є:

- забезпечити належне утримання та збереження існуючих зелених насаджень парків та скверів міста, створювати нові високо декоративні та стійкі до умов навколишнього середовища насадження;

- впровадити принципово новий порядок функціювання парків з метою переосмислення їх ролі у культурному житті міста та належного задоволення дозвільних потреб громадян;

- визначити статус та напрямки розвитку міських парків, приведення їх у відповідність з сучасними вимогами;

- налагодити ефективне використання природних, трудових і фінансових ресурсів при обслуговуванні та експлуатації парків та скверів міста;

- привести в належний технічний стан споруди, пішохідні доріжки, інженерні мережі водопостачання, водовідведення та освітлення;

- покращити зовнішній вигляд міських парків та скверів, зон відпочинку.

- Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів.

Міські парки мають бути центрами соціально-культурного розвитку населення у природному середовищі, що діють як функціонально-мобільні, рекреативно-педагогічні системи і відповідають соціально значущим інтересам і потребам різноманітних груп населення та духовним пріоритетам суспільства. Сутність парків полягає у створенні найбільш сприятливих умов для організації дозвілля в природі, відпочинку широких верств населення, внутрішнього психологічного комфорту та гармонії стану людини і навколишнього середовища.

Розв'язання проблем передбачає в цілому:

- завершення процесу визначення меж парків, скверів, інших озеленених територій загального користування;

- інвентаризацію матеріальних цінностей та зелених насаджень;

- оформлення документів на землекористування земельними ділянками під парками, скверами;

- запровадження нових форм управління парками та скверами;

- залучення не бюджетних ресурсів для утримання та розвитку парків та скверів (спонсорські кошти, грантові, інші, що не заборонені законодавством).

По об’єктах:

Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки

Розвиток парку буде здійснюватись відповідно до Концепції розвитку Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки та обслуговуватись в перший рік:

- новоствореним підрозділом по догляду за парками КП ” Парки та сквери міста Луцька ” – 45 % території парку;

- підприємців - 13% території ( у розрахунку 1 кв. м літнього майданчика – 0,01 га території; 1 кв. м тимчасової споруди (або споруди) – 0,02 га території; 1 кв. м торговельного лотка – 0,05 га території);

- підрядними організаціями – 15 % території;

- балансоутримувачами та орендарями – 20% (зоопарк, спорт для всіх, атракціони);

- 21,7% території Центрального парку у 2016 році утримуватись не буде.

В наступні роки відсоток обслуговування території парку комунальним підприємством буде зменшуватись за рахунок залучення інших підрядників через процедуру публічних закупівель послуг і становитиме не більше 15% від загальної площі парку.

Парк культури та відпочинку ім. 900 - річчя м. Луцька

Протягом 2016-17 років забезпечити належний догляд за існуючими зеленими насадженнями, здійснювати санітарне прибирання території. Розчистити від порослі та самосіву неосвоєні території вздовж житлових будинків на вул. Ветеранів.

Парк 40а кварталу на вул. Гордіюк

Забезпечити належний догляд за існуючими зеленими насадженнями, здійснювати санітарне прибирання території. Розчистити від порослі та самосіву. Реалізувати проект реконструкції парку та комплексного благоустрою скверу в районі вул. Конякіна-Гордіюк у місті Луцьку, затверджений рішенням виконавчого комітету від 20.07.2016 № 429-1. Реалізувати проект освітлення двох найбільших транзитних алей парку.

Парк над р. Жидувка в районі вул. Станіславського - Боженка

Забезпечити належний догляд за існуючими зеленими насадженнями, здійснювати санітарне прибирання території. Розробити проект реконструкції та комплексного благоустрою. Розчистити русло р. Жидувка. Провести освітлення через основну транзитну доріжку в районі заказника ”Дубовий гай”. Відновити та влаштувати покриття доріжок сипучими матеріалами.

Основним джерелом для фінансування заходів програми є міський бюджет. Окремі заходи будуть виконуватись із залученням коштів з інших джерел не заборонених чинним законодавством України (грантові, благодійні, спонсорські кошти, власні кошти суб’єктів господарювання тощо).

Виконання заходів програми розраховано на 2017-2018 роки.

- Перелік завдань і заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники

Для виконання Програми необхідно реалізувати пріоритетні завдання за напрямками:

1. Соціальний напрямок:

- заохочення відвідування парків різними соціальними групами населення, шляхом створення для них відповідних умови для відпочинку та дозвілля;

- вивчення попиту населення на існуючі та нові форми проведення дозвілля у парках та скверах;

- підвищення зацікавленості користуванням розважальними спорудами та закладами культури, які знаходяться на території парку;

- реалізація заходів для гарантування безпеки відвідувачів парків.

2. Функціональний напрямок:

- реалізація основних функцій парку, таких як організація пасивного (тихого відпочинку), шляхом створення в окремих секторах парків відповідних місць, інфраструктури, ландшафтно-архітектурних композицій;

- культурно-мистецька функція, через створення умов для розваг дітей середнього та старшого шкільного віку, заохочення до науки, організації культурного дозвілля, створення місця спілкування та співпраці митців, проведення мистецьких заходів, встановлення скульптур та об’єктів ленд-арту; збереження об'єктів культурної спадщини;

- освітньо-виховна, дослідницька, створенням відповідних територій та об’єктів, таких як екологічний заказник, зоопарк;

- естетична, шляхом створення об’єктів грін-арту, нових квіткових клумб, квітучих деревно-чагарникових композицій, високо-декоративних порід дерев та чагарників;

- організація різнопланового дозвілля (патріотичне виховання, розваги для молоді, дітей, відпочинок на воді, заняття фізкультурою та спортом, вигул собак тощо)

3. Інфраструктурний напрямок:

- забезпечення нормативної пішохідної та транспортної досяжності парку, на основі існуючих принципів та методів містобудівного регулювання;

- вирішення проблеми експлуатації й реконструкції наявних споруд та об'єктів;

- виготовлення та встановлення елементів благоустрою.

4. Менеджмент та залучення ресурсів:

- удосконалення системи підпорядкування парків та управління ними;

- підготовка та перепідготовка паркових працівників.

- вдосконалення правових відносин між адміністрацією парками та власниками будівель і споруд сторонніх організацій (торговельних та інших об'єктів), що знаходяться в межах парків;

- вдосконалення правових відносин з державними структурами, службами, які виконують роботи по зеленому будівництву та благоустрою, експлуатують паркові інженерно-технічні мережі та споруди.

5. Матеріально-технічний напрямок:

- придбання обладнання, техніки, санітарного інвентарю, посадкового матеріалу для утримання територій парків та скверів.

6. Екологічний напрямок:

- збереження зеленої зони, догляд за зеленими насадженнями;

- створення та формування насаджень стійких до змін клімату, умов міського середовища з підвищеним рівнем забруднення довкілля;

- удосконалення ландшафтної та видової складових парку.

8. Утримання територій парку

Основні завдання викладені у вигляді табл.1.

Виконання Програми в першу чергу забезпечить утримання в належному стані території та майна, що належить територіальній громаді міста, будуть створенні передумови для належного утримання та розвитку парків та інших місць відпочинку та проведення дозвілля у природі.

Системний підхід до вирішення питання розвитку міських парків, скверів та інших озеленених територій, приведення їх у відповідність до сучасних вимог (реконструкція, реставрація, модернізація території та наявних споруд, будівництво нових споруд, ефективне використання природних та трудових ресурсів), розширення мережі культурно-розважальних послуг дозволить максимально задовольнити відповідні потреби населення, підвищити привабливість міста Луцька для лучан та туристів.

Очікувані результати та індикатори виконання програми (кількісні показники) зображені у таблиці 1 (7 колонка).

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ екології Луцької міської ради на основі:

- моніторингу та щоквартальної звітності учасників реалізації програми про її виконання;

- узагальнених показників від виконання окремих проектів чи заходів (площі упорядкованих територій, протяжність збудованих мереж тощо);

- відкритості та доступності інформації про реалізацію заходів для міської громади, врахування пропозицій громадськості при проектуванні об’єктів та їх будівництві у зелених зонах міста.