Додаток 2 до Програми

розвитку та утримання парків та скверів, інших  озеленених територій  міста Луцька  на 2019-2021 роки

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми розвитку та утримання парків та скверів, інших озеленених територій

міста Луцька на 2019-2021 роки

| № з/п | Напрями діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн, у тому числі: |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік |  |
| 1 | Екологічний напрямок | Посадка деревно-чагарникової рослинності | 2019-2021 роки | ДЖКГ | Міський бюджет | 200 | 200 | 300 | Створення кормової бази для птахів, збагачення видового складу деревно-чагарникової рослинності |
|  |  | Очищення прибережних смуг, меліоративних каналів від самосіву, бур'янів, та травостою |  |  |  | 500 | 500 | 500 | Збільшення пропускної здатності каналів та зменшення ризику підтоплення території. Боротьба із цвітінням води |
|  |  | Боротьба з бур'яном - алергеном |  |  |  | 200 | 200 | 200 | Знищення небезпечних бур'янів - алергенів |
| 2 | Матеріально- технічний напрямок | Придбання обладнання, господарських товарів для утримання зелених насаджень та санітарного прибирання території парків та скверів | 2019-2021 роки | ДЖКГ | Міський бюджет | 200 | 200 | 300 | Придбання обладнання та витратних матеріалів, оновлення матеріально-технічної бази підприємства сприяє наданню якісних та своєчасних послуг з утримання паркових територій |
|  |  | Придбання ОЗ для розчищення чагарників та вирівнювання території |  |  |  | 2100 | 2500 | 3000 | Придбання трактора з ходозменшувачем, тракторів-косилок, поливально-мийної машини, тримерів для утримання в належному стані зелених насаджень та територій, що обслуговуються |
|  |  | Встановлення бюветів з прокладанням мережі |  |  |  | 300 | 300 | 0 | Влаштування комфортного перебування відвідувачів у місцях відпочинку на території парку |
| 3 | Утримання територій | Утримання територій скверів по угодах |  |  |  | 600 | 600 | 700 | Забезпечення належного утримання та обслуговування майна територіальної громади, повноцінна реалізація функцій озеленених територій |
|  |  | Влаштування компостних ям |  |  |  | 100 | 100 | 100 | Для збагачення грунту гумусом і подальшого підживлення зелених насаджень |
|  |  | Прибирання територій із застосуванням антиліду (боротьба з ожеледицею) |  |  |  | 400 | 400 | 500 | Забезпечення належного утримання доріжок та алей у зимовий період |
|  |  | Видалення буреломних та вітровальних дерев |  |  |  | 300 | 300 | 400 | Забезпечить належний санітарний та привабливий вигляд міста |
|  |  | Видалення сухостійних та фаутних дерев |  |  |  | 500 | 500 | 500 | Забезпечить дотримання екологічних норм та вимог по догляду за насадженнями |
|  |  | Видалення самосіву та порослі |  |  |  | 1000 | 1000 | 800 | Забезпечить належний санітарний вигляд парків, скверів міста |
|  |  | Косіння газонів |  |  |  | 2500 | 2500 | 3000 | Забезпечить естетичний вигляд відповідно до вимог та норм |
|  |  | Очищення площ від порубочних решток та сухого хмизу, гілля, що впало |  |  |  | 100 | 100 | 100 | Забезпечить доведення до належного закінченого естетичного вигляду територій |
|  |  | Санітарне прибирання парків | 2019-2021 роки | КП «Парки та сквери м.Луцька» | Міський бюджет | 6000 | 6400 | 6700 | Забезпечення належного санітарного утримання, повноцінна реалізація функцій озеленених територій |
| 4 | Естетичний напрямок | Реконструкція зелених зон, квіткових алей, розроблення технічної документації, планів благоустрою,розробка топогеодезичних вишукувань, розробка проектів землеустрою, щодо ділянок парків та скверів інших озеленених територій міста, квіткове оформлення | 2019-2021 роки | ДЖКГ | Міський бюджет | 1000 | 1000 | 1000 | Архітектурно-просторова та естетична виразність парків та скверів інших озеленених територій. Можливість проведення планування робіт з капітального та поточних ремонтів об'єктів. Можливість проведення паспортизації та визначення меж парків та скверів інших озеленених територій. Проведення робіт із землеустрою та оформлення права постійного землекористування дозволяє винести в натуру, побачити конкретні межі-зафіксувати їх і захистити від зазіхань, в першу чергу, забудовників. Визначити цільове призначення, раз і назавжди - цільове призначення буде "рекреація, відпочинок" . |
| Всього по Програмі: |  |  |  |  |  | 16 000 | 16 800 | 18 100 |  |

Феденчук 250292