Звіт

про роботу КП «Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло» за 2017 рік та І квартал 2018 року

Комунальне підприємство «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло» діє на підставі статуту, затвердженого рішенням Луцької міської ради від 28 березня  2018 року № 39/26.

Засновником (власником) підприємства є Луцька міська рада. Відповідальним органом управління підприємством є департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.

КП «Луцьксвітло» має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп та інші реквізити.

Основні види діяльності,що здійснює підприємство:

- Розподілення електроенергії (35.13);

- Електромонтажні роботи (43.21);

- Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. (74.90);

- Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування (33.14);

- Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій (42.22).

Пріоритетним напрямком роботи є обслуговування вуличного освітлення міста Луцька, яке, як об’єкт благоустрою, включає в себе зовнішні електромережі, обладнання диспетчерського зв’язку, автоматику і телемеханіку, світильники всіх типів, прожекторні установки, виконавчі пункти (ВП) та пункти повторного включення (ПВ), опори всіх типів, кабельні електромережі, освітлювальну арматуру.

Роботи з утримання вуличного освітлення м. Луцька спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження їх строків служби.

На балансі підприємства знаходяться: 11 009 світлоточок:

- з лампами розжарення – 459 од.;

- з світлодіодними лампами – 904 од.; з них 177 од. на освітлення пішохідних переходів; (в 2015 р. – 52 од., в 2016 р. – 60 од., в 2017 р. – 65 од.);

- з ртутними лампами – 2694 од.;

- з натрієвими лампами – 6952 од.

Світлоточки знаходяться на трьох видах опор (залізобетонні, металеві, металево-декоративні), з яких 4651 од. на балансі КП «Луцьксвітло» і 5494 од. спільного користування (тролейбусні, обленерго).

Протяжність мереж зовнішнього освітлення – 443,2 км, з них: 218,8 км – повітряні, 224,4 км – кабельні.

В умовах постійно зростаючих цін на основні види енергоресурсів та значної зовнішньоекономічної залежності від постачальників енергоносіїв, питання покращення показників енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів, набувають особливої актуальності у зв’язку із нагальною необхідністю економії бюджетних коштів на їх утримання. Забезпечення енергозбереження в системі зовнішнього освітлення міста Луцьк проводиться шляхом виконання таких заходів:

- Заміна значної кількості діючих світильників на енергозберігаючі світильники із застосуванням світлодіодних ламп. Протягом 2017 року замінено 650 світильників;

- Реконструкція (заміна) діючих електромереж зовнішнього освітлення. Через значний термін експлуатації повітряних ліній вони часто виходять з ладу та мають значні втрати електроенергії, тому підприємство проводить заміну голого проводу на ізольований. В 2017 році було замінено та побудовано нових мереж ізольованим проводом довжиною 20,8 км.

- Параметризація багатотарифних приладів обліку та перехід на розрахунки за спожиту електроенергію за тарифами, які диференційовані за періодами часу, що дозволить КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло» заощаджувати на оплаті спожитої електроенергії 13%.

- Для зведення до мінімуму витрат за спожиту електроенергію поступово обладнують підстанції спеціальним програмним забезпеченням СЕА-СУГО (система управління міським освітленням, що дає можливість автоматичного включення та відключення мережі). На даний час подача електроенергії в мережу зовнішнього освітлення здійснюється від 132 підстанцій, 54 з яких обладнані спеціальним програмним забезпеченням. Працівники підприємства можуть проводити ремонтні роботи на одній вулиці, а жителі міста бачать засвічені ліхтарі, біля яких нікого немає, на іншій, оскільки ремонті роботи освітлювальних приладів працівники проводять лише вдень і одразу ж перевіряють, чи якісно все зробили. Відповідно, загораються усі ліхтарі, під’єднані до підстанції, на якій здійснюють ремонтні роботи. Тому під час ремонтних робіт вмикається освітлення в великих районах міста, що збільшує споживання електроенергії.

Включення проводиться згідно із затвердженим графіком. Середньорічна кількість годин освітлення міста – 2750 год.

Другим важливим напрямком роботи КП «Луцьксвітло» є світлофори, які передані на баланс з 2007 року в кількості 40 од. У 2017р. побудований світлофорний об’єкт на вул. Набережній біля ЗОШ №3, який ще не переданий на баланс КП «Луцьксвітло».

Загальна кількість світлофорів складає 40 од.

Експлуатація світлофорних об’єктів полягає в заміні ламп, кабельних мереж, ремонті колонок і блоків живлення, контролери з програмним забезпеченням ремонтуються в місті Київ – підприємством Росток» та СЕА Електронікс.

Для забезпечення організації робіт проводиться фінансування з бюджету міста через департамент житлово-комунального господарства.

За 2017 рік підприємство виконало робіт на суму 10 412,5 тис. грн. , за І квартал 2018 року – на 2521,3 тис. грн.

(з ПДВ в тис. грн.)

| № з/п | Вид робіт | 2017 рік | І квартал 2018 року |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | 10412,5 | 2521,3 |
| І | в т. ч. фінансування з бюджету міста | 8016,2 | 2272,8 |
| 1. | Експлуатація мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів | 4500 | 1543,4 |
| 2. | Будівництво мереж зовнішнього освітлення | 860,3 |  |
| 3. | Ліквідація наслідків буревію | 99,0 |  |
| 4. | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення | 2021,0 | 673,5 |
| 5. | Капітальний ремонт світлофорних об’єктів | 310,3 |  |
| 6. | Демонтаж святкового оформлення новорічних ялинок м. Луцька | 42,1 | 55,9 |
| 7. | Святкове оформлення новорічних ялинок та поточний ремонт новорічної ілюмінації | 183,5 |  |
| ІІ | Інші роботи, послуги по договорах | 2396,3 | 248,5 |
|  | в т. ч. |  |  |
| 1. | Обслуговування електромереж рекламних засобів, оптоволоконного кабелю | 504,2 | 142,6 |
| 2. | Інші об’єкти | 1726,3 | 34,4 |
| 3. | Видача технічних умов | 13,2 | 2,3 |
| 4. | Послуги автотранспорту | 138,3 | 69,2 |
| 5. | Генпідрядні послуги | 14,3 | 0 |

15 одиниць автовишок та іншої спеціальної техніки дають можливість якісно і вчасно виконувати необхідні роботи:

- спецавтовишка ТВГ-15м ГАЗ-5201 - 1983 року випуску;

- спецавтовишка ТВГ-15м ГАЗ-5204 - 1988 року випуску;

- спецавтовишка ТВГ-15м ГАЗ-5314 - 1987 року випуску;

- спецавтовишка ТВГ-15м ГАЗ-5204 - 1991 року випуску;

- спецавтовишка АП-17А ГАЗ-5312 - 1992 року випуску;

- автопідіймач АП-1810 ГАЗ-3309 - 2007 року випуску;

- автопідіймач АП-1810 ГАЗ-3309 - 2008 року випуску;

- автокран КС-2561Д ЗІЛ-431412 - 1992 року випуску;

- бурова машина БМ-250 ТР43-82 - 1984 року випуску;

- бортова машина ГАЗ 307 - 1992 року випуску;

- спец фургон ОМГК-452 УАЗ-3741 - 1986 року випуску;

Більшість автовишок з великим терміном служби і вимагають додаткових затрат на їх утримання.

Ритмічну роботу підприємства забезпечують 45 працюючих, з яких:

- ІТП – 9 осіб ;

- лінійні працівники (майстри) – 2 особи ;

- електрики – 17 осіб;

- водії – 11 осіб;

- диспетчери – 3 особи;

- допоміжні працівники – 3 особи.

Режим цілодобового чергування на підприємстві забезпечують 4 електрики, 4 водії та 3 диспетчери.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 2017 рік складає 6228,4 грн, за І квартал 2018 року – 8003,0 грн.

Заборгованості з виплати заробітної плати на підприємстві немає.

Відповідно з даними бухгалтерського обліку (баланс та звіт про фінансові результати) за 2017 рік фінансовий результат становить +220 тис. грн прибутку, за І квартал 2018 року – 48 тис. грн.

Збільшення фінансування з бюджету міста, а також виконання робіт на об’єктах інших замовників дало змогу забезпечити стабільну роботу підприємства в 2017 році та І кварталі 2018 року. Перелік виконаних робіт наведено в додатку до звіту.

Для оптимізації витрат паливних ресурсів на автомобілях підприємства в 2017 році почали використовувати GPS-навігатори і систему GPS моніторингу транспорту. Також в 2018 р. для об’їзду мережі зовнішнього освітлення та фіксації конкретних світильників, які не працюють, на автомобіль встановлений відеореєстратор.

На підприємстві була реорганізована диспетчерська служба, зокрема, введено посаду диспетчера в кількості 4 штатних одиниць, який здійснює цілодобовий моніторинг роботи мережі зовнішнього освітлення. Через присутність диспетчера цілодобово на підприємстві виникла необхідність скорочення сторожів. Для контролю за територію підприємства була встановлена система відеоспостереження.

Для вдосконалення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві впроваджена програма 1С підприємство 8.2., яка дозволить максимально автоматизувати роботу підприємства, оптимізувати всі процеси, використовувати в роботі найновіші розробки.

Оновлено комп’ютерну базу підприємства, зокрема закуплено 2 ноутбуки, 1 комп’ютер, 2 принтери.

Також для створення комфортних умов для роботи персоналу встановлено кондиціонер.

З основних проблем, які необхідно вирішити на даний час, є оновлення автопарку, а саме придбання для чергової бригади автовишки з полегшеною базою з можливістю виконання робіт на тротуарах та пішохідних доріжках, що влаштовані бруківкою.

Директор КП «Луцьке електротехнічне

підприємство – Луцьксвітло»							В.В.Мазін

Додаток до звіту

Протягом 2017р. були виконані наступні роботи:

1) Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на 31 пішохідному переході міста Луцька:

- просп. Перемоги (Луцька спеціалізована школа №5);

- просп. Відродження, 12;

- просп. Відродження (супермаркет "Express Там Там");

- вул. Гнідавська - вул. Даньшина;

- просп. Президента Грушевського - вул. Гулака-Артемовського;

- просп. Президента Грушевського - вул. Генерала Шухевича;

- просп. Президента Грушевського (обласна клінічна лікарня);

- просп. Президента Грушевського - вул. Привокзальна;

- вул. Данила Галицького (Свято-Покровський храм);

- вул. Данила Галицького - вул. Кафедральна;

- вул. Станіславського (ЛНВК "ЗОШ І-ІІ ступенів №24 - технологічний ліцей");

- вул. Станіславського - вул. Бенделіані;

- вул. Львівська (Луцька ЗОШ №2);

- вул. Яровиця, 2

- вул. Клима Савура - вул. Задворецька

- вул. Карпенка-Карого - вул. В'ячеслава Чорновола - вул. Задворецька

- вул. Софії Ковалевської (Луцька ЗОШ №23); вул. Софії Ковалевської (корпус ЛНТУ)

- вул. Стрілецька, 31

- вул. Героїв УПА - вул. Івана Кожедуба;

- вул. Героїв УПА, 77;

- вул. Героїв УПА, 109

- просп. Перемоги - вул. Генерала Шухевича;

- просп. Перемоги - вул. Грибоєдова;

- просп. Перемоги - вул. Клима Савура;

- вул. Щусева (Луцька ЗОШ №17)

- вул. Боженка, 45;

- вул. Конякіна (супермаркет "Салют")

- вул. Воїнів-інтернаціоналістів - просп. Соборності;

- вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 2;

- вул. Воїнів-інтернаціоналістів,4;

- вул. Воїнів-інтернаціоналістів - вул. Кравчука

2) Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення на 1-му, 2-му, 3-му, 4-му Степовому провулках, 6-му, 7-му і 8-му Малоомелянівських провулках, вул. Малоомелянівській, вул. Донцова, 1-му, 2-му і 3-му провулках Трутовського, вул. Ковпака, провул. Вишківському, вул. Вишнівецькій, 1-му та 2-му Збаразьких провулках, вул. Збаразькій, вул. Північній, вул. Кармелюка, вул. Щепкіна, вул. Холмській, вул. Курчатова, вул. Бічній, вул. Поморській.

3) Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на вул. Івана Огієнка, вул. Зв'язківців, вул. Ландау, вул. Софії Ковалевської (від вул. Гетьмана Мазепи до просп. Відродження), вул. Качалова, пров. Качалова, вул. Лєскова, вул. Південній, вул. Вітковського, вул. Сосюри, просп. Волі (від вул. Шопена до вул. Чехова), проспекту Соборності.

4) Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на прибудинкових територіях вул. В`ячеслава Чорновола, 4, 6, вул. Загородній, 2, 2а, вул. Кравчука, 34, вул. Кременецька, 36б та Кременецька 40а, вул. Бенделіані, 5, вул. Гулака-Артемовського, 13а.

5) Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Гнідавській, 63б, 63в, просп. Президента Грушевського, 16, 18, вул. Львівській 63б, вул. Захарова, 12, 14, вул. Софії Ковалевської, 23, 23а, 25, просп. Волі, 49, просп. Президента Грушевського, 7, 9, 9а та вул. Гулака-Артемовського, 16, по просп. Президента Грушевського, 23, 25, по вул. Коперника, 27 та вул. Світлій 9, на проcп. Відродження, 10, 10а, по вул. Львівській, 73, 73а, вулиці Кравчука, 12, просп. Молоді, 19 а, 21.

10) Капітальний ремонт зовнішнього освітлення на вулиці Агатангела Кримського, вул. Кривий Вал, просп. Василя Мойсея, вул. Липинського.

11) Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки (алея парасольок) в місті Луцьку.

12) Монтаж та демонтаж святкового оформлення новорічних ялинок міста.

13) Нове будівництво світлофорного об'єкту на вул. Набережній біля ЗОШ№3 у м. Луцьку.

За І квартал 2018 р. КП «Луцьксвітло» виконали наступні роботи:

- Демонтаж святкового оформлення новорічних ялинок міста Луцька.

- Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на вул. Потапова в місті Луцьку (підвішено 830 м СІПа, установлено 19 світлодіодних світильників).

- Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на вул. Вавилова в місті Луцьку (підвішено 225 м СІПа, установлено 9 світлодіодних світильників).

- Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на вул. Північній, вул. Кармелюка, вул. Щепкіна, вул. Холмській, вул. Курчатова, вул. Бічній та вул. Поморській в місті Луцьку (підвішено 1120 м СІПа, установлено 33 світлодіодних світильників, установлено 6 залізобетонних опор).

- Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на вул. Кривоноса в місті Луцьку (підвішено 400 м СІПа, установлено 14 світлодіодних світильників),

- По експлуатації мереж зовнішнього освітлення міста підвішено 930 м СІПа, установлено 24 світильни з натрієвою лампою.