У К Р А Ї Н А

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  ЛУЦЬКОЇ   МІСЬКОЇ   РАДИ

##### ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 11

43026, Волинська область, м. Луцьк, вул. Федорова 9,

тел. (03322)73-77-02, 71-81-60.

“_____”______________2014р.

№ _______

Звіт про роботу

житлово - комунального підприємства №11

за 6 місяців 2013-2014рр.

І.Загальна характеристика ЖКП №11

Житлово - комунальне підприємство №11 діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 06.07.2007 №14/9.

Підприємство засноване на міській комунальній власності. Власником (засновником) підприємства є виконком Луцької міської ради.

Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку, штампи і  бланки з своїм найменуванням та інші реквізити.

Підприємство здійснює  наступні  види  діяльності:

- ремонт, експлуатація та технічне обслуговування житлових будівель;

- впорядкування, санітарна очистка та озеленення міських та дворових територій;

- прийом в експлуатацію житлових будинків;

- посередницька діяльність;

- надання послуг населенню ;

- мурування і ремонт, очищення печей, коминів, димоходів, димових та вентиляційних каналів, влаштування опалювальних приладів, перевірка їх протипожежного стану та навчання власників житлових будинків очищенню димових та вентиляційних каналів своїми силами. Види діяльності, які потребують спеціального дозволу (ліцензії) здійснюються підприємством після отримання дозволу.

Станом на 01.07.2014 житлово-комунальне підприємство №11 обслуговує 110 будинків, з них в т.ч.:

50 будинків –8 - 9 поверхів

25будинків - 5 поверхів і вище (в т.ч.–1буд.–6 поверх);

34 будинки -  1-3 поверхи;

1 будинок -  ветхий.

Загальна площа житлового фонду становить 365,0 тис. кв. м.,  в тому числі площа без ліфтів 127,5 тис. м. кв.(35% ), площа з ліфтами 237,5 тис. кв. м (65%).

Загальна площа прибудинкової території складає 328,1 тис. кв. м. приведена площа 127,5 тис. кв.м. Загальна площа міської території, що прибирається – 264,0  тис. кв. м.

Загальна кількість особових рахунків квартиронаймачів – 6895 в тому числі, що мають пільги  1501.

За час свого існування підприємство позитивно зарекомендувало себе на ринку послуг. Стабільно виплачується заробітна плата, вчасно сплачуються податки.

Для наведення та підтримання належного санітарного стану прибудинкових та міських територій, утримання зелених зон, підприємство має в наявності механізми:

-         газонокосарки – 2 шт.

-         бензопила – 1 шт.

-         тротуаро - прибиральну машину – 1 шт.

-         мотокоса  – 6 шт.

-         кущоріз – 1 шт.

Працівники підприємства брали активну участь у благоустрої парку культури і відпочинку ім. Лесі Українки, 900-річчя Луцьку та  зеленої зони, скверу в районі шовкового комбінату.

Одним із додаткових видів діяльності підприємства є санітарне прибирання і косіння міських територій згідно з договорами. За період 6 місяців 2014 р. ЖКП №11 одержало доходів від даного виду діяльності 123,3 тис. грн. замість нарахованих 235,7 тис. грн., та за 6 місяців 2013р. одержано 57,4тис.грн. замість 90,3 тис.грн. Збитки по санітарному прибиранню міста склали: 2014 р –112,4тис. грн.

ІІ. Фінансова діяльність підприємства.

Основною функцією підприємства є експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду. Тарифи на обслуговування житлового фонду були розраховані відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 та затверджені рішеннями виконкому: від 05.06.2013р. № 319-1. В залежності від рівня благоустрою та структури послуг, для кожного будинку затверджений окремий тариф. Середній  затверджений тариф по підприємству становить 2,0415 грн./м2 загальної площі (без ліфтів – 1,9141 грн./м2  та з ліфтами – 2,1099 грн./м2 ) Крім того,  в ЖКП  ведеться побудинковий облік витрат з надання послуг по кожному будинку окремо. На підставі побудинкового обліку проводиться аналіз використання коштів по кожному будинку, на основі  якого проводяться перерахунки населенню за фактично надані послуги, тільки за 6 місяців 2014р було повернуто населенню біля 69,0 тис.грн.

Питома вага доходів населення за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій за період 6 місяців 2013 та 2014 рр. становить 80,3% та 77,1

% в загальній сумі доходів, одержаних підприємством. Значним джерелом поповнення доходів підприємства є роботи з санітарного прибирання міської території, косіння міської території, обслуговування внутрішньобудинкових електромереж . Загальна сума доходів, одержана від всіх видів діяльності,  склала : в 2013 році – 3236,9 тис.грн.; в 2014 році – 4800,7 тис.грн.;

Структура  і порівняльний аналіз доходів по ЖКП №11

за 6 місяців 2013  та 2014 рр.

| № | Статті доходів | 6 міс.2013р. |  |  | 6 міс.2014р. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нараховано (тис. грн.) | Одержано (тис. грн.) | Питома вага в структурі доходів, % | Нараховано (тис. грн.) | Одержано (тис. грн.) | Питома вага в структурі доходів, % |
|  | ВСЬОГО (З ПДВ): | 3379,8 | 3236,9 | 100,00% | 5023,9 | 4800,7 | 100,00% |
| 1 | Утримання будинку | 2673,2 | 2597,9 | 80,26% | 3885,9 | 3703,1 | 77,14% |
| 2 | Субсидії | 128,0 | 95,0 | 2,93% | 185,9 | 317,3 | 6,61% |
| 3 | Пільги | 248,8 | 250,2 | 7,73% | 342,7 | 301,2 | 6,27% |
| 4 | Різниця в тарифах |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доходи від викуплених вбудованих і прибудованих приміщень | 34,6 | 28,9 | 0,89% | 85,7 | 79,5 | 1,66% |
| 6 | Санітарне прибирання міста | 90,3 | 57,4 | 1,77% | 235,7 | 123,3 | 2,57% |
| 7 | Відшкодування в/будинкових мереж | 42,5 | 41,3 | 1,28% | 43,2 | 43,1 | 0,90% |
| 8 | Інші доходи | 162,4 | 166,2 | 5,13% | 244,8 | 233,2 | 4,86% |

З рахунків підприємства за 6 місяців 2013 року було використано коштів на суму 3314,6 тис. грн., за цей же період 2014 року – 4222,7 тис. грн.,

Структура витрат по ЖКП -11 за 6 міс.  2013-2014 рр

| Статті витрат | 6 міс.2013 р. |  | 6 міс.2014 р. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сума, тис.грн. | Питома вага, % | Сума, тис.грн. | Питома вага, % |
| Зарплата з нарахуваннями | 1777,3 | 53,6 | 2417,7 | 57,2 |
| в т.ч нарахування на зарплату | 471,0 |  | 640,7 |  |
| Матеріали | 112,9 | 3,5 | 233,0 | 5,5 |
| Паливно-мастильні матеріали | 47,1 | 1,4 | 65,7 | 1,6 |
| Роботи і послуги сторонніх організацій | 778,6 | 23,5 | 620,4 | 14,7 |
| в т.ч. електроенергія | 164,6 |  | 176,5 |  |
| тех. обслуговування ліфтів | 354,1 |  | 368,1 |  |
| дезстанція | 18,0 |  | 19,4 |  |
| інші організації | 241,9 |  | 56,4 |  |
| Комунальні послуги, телефон | 102,7 | 3,0 | 73,4 | 1,7 |
| Послуги банку, зб.каси | 47,5 | 1,4 | 66,5 | 1,6 |
| Послуги МОЦ | 25,9 | 0,8 | 29,3 | 0,7 |
| Канцтовари, охорона праці | 42,6 | 1,3 | 36,4 | 0,9 |
| Закупка основних фондів | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Податки | 298,6 | 9,0 | 613,5 | 14,5 |
| Інші | 81,4 | 2,5 | 66,8 | 1,6 |
| Всього: | 3314,6 | 100,0% | 4222,7 | 100,0% |

Основною причиною збільшення питомої ваги заробітної плати  в структурі витрат є те, що  збільшилась середньооблікова чисельність працівників з 111 чол. в 2013р. до 124 чол. В 2014р.  Збільшилась сума на придбання матеріалів і паливно мастильних матеріалів за рахунок збільшення цін та тарифу за утримання будинків та прибудинкових територій.

Фінансовий результат діяльності за 6 місяців 2013р. складали збитки 199,0 тис. грн. а за І піврічча 2014р. складають прибутки в сумі- 163,0 тис.грн.

Дебіторська і кредиторська заборгованість ЖКП №11

тис.грн.

| № | Показники | на 01.01.2013 | на 01.07.2013 | на 01.01.2014 | на 01.07.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дебіторська заборгованість-всього | 1696 | 1949 | 1294 | 1668 |
|  | Утримання будинку | 986 | 1062 | 1005 | 1188 |
|  | Субсидії | 21 | 53 | 128 | 138 |
|  | Компенсація пільг | 70 | 69 | 88 | 129 |
|  | Санітарне прибирання міста | 550 | 550 | 0 | 59 |
|  | Інші | 69 | 118 | 73 | 154 |
| 2 | Кредиторська заборгованість-всього | 644 | 1157 | 1002 | 1010 |
|  | Зарплата з нарахуваннями | 173 | 281 | 244 | 251 |
|  | Податки | 53 | 88 | 187 | 112 |
|  | Волиньліфт | 4 | 27 | 48 | 89 |
|  | Волиньобленерго | 6 | 33 | 50 | 72 |
|  | ДКП Луцьктепло | 394 | 436 | 456 | 456 |
|  | Дезстанція | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Інші | 15,3 | 25 | 17 | 28 |
|  | Інші поточні зобов. | 0 | 267 | 0 | 0 |

За рахунок заборгованості  державного бюджету за пільги і субсидії, місцевого бюджету за санітарне прибирання міста, не своєчасну сплату населенням наданих житлово-комунальних послуг з утримання будинків, споруд та при будинкових територій станом на 01.07.2014р дебіторська заборгованість зменшилась на 16,8%. у порівняні з відповідним періодом 2013р. (за рахунок простроченої заборгованості УЖКГ за санітарне прибирання міста 550 тис.грн.)

Станом на 01.07.2014 кредиторська заборгованість становить 1010 тис. грн. Причини виникнення заборгованості:

-заборгованість ДКП Луцьктепло за обслуговування внутрибудинкових мереж.

ІІІ. Чисельність працівників. Фонд оплати праці.

В штатному розписі  підприємства нормативна чисельність працівників порахована виходячи з норм часу та норм обслуговування, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 04.08.1997 №59 та згідно постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869. При розрахунку тарифних ставок враховувались галузеві коефіцієнти та міжрозрядні співвідношення.

Станом на 01.07.2014 на підприємстві працює 124 штатних працівників. Співвідношення фактичної чисельності до планової по підприємству в 2013 році становило 76,0%., в 2014 році – 72,9%. Структура чисельності працівників за категоріями наведена в додатку 2. Середня зарплата штатних працівників за звітний період зросла на 15% з 1973,87 грн.( у 2013р.) до 2330,5 грн.(у 2013р.).

Фонд оплати праці за 6 місяців 2013 та 2014 рр. (Статзвітність)

| Показники | Од. виміру | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Фонд оплати праці штатних працівників | тис. грн. | 1314,6 | 1733,9 |
| Середньооблікова чис. штатних працівників | чол. | 111 | 124 |
| Середня з/п по підприємству | грн. | 1973,87 | 2330,5 |

ІУ. Виконання  робіт з поточного ремонту

Для   підтримання  будинків в технічно справному стані інженерно-технічними  працівниками  ЖКП № 11 щорічно  проводяться  весняно-літні  та  осінньо-зимові обходи. За результатами даних обходів на підприємстві  розробляються  заходи з підготовки житлового фонду до роботи в  осінньо-зимовий  період.

У зв’язку з підвищення тарифів в 2013р та покращення  фінансового стану підприємства, стало можливим проведення робіт більшого об’єму поточного ремонту. А також згідно затверджених заходів по підготовці до зими частково залучаються частково матеріали мешканців  будинків,  зокрема: для    ремонту  покрівель.

Виконання робіт з поточного ремонту житлового фонду проводило 25 чол., при нормативній потребі 31 чол. (покрівельники, тесляри, маляри, чистильник).

За 6 місяців 2014 року силами ЖКП виконано робіт на суму 393,8 тис.грн.

в т.ч. відремонтовано 3257 м2  м’яких руберойдових покрівель та 36 м2 шиферного шатрового даху на суму 277,8тис.грн (в т.ч. профінансовано квартиронаймачами за матеріали - 59,0тис.грн.);

- остіклення вікон сходових кліток 98 м2  на суму -14,1тис.грн.

Проведено реконструкцію та ремонт козирків входу в під’їзди у кількості 8 шт. житлового будинку Федорова,3 на суму 35,0 тис.грн. (підрядним способом).

Полагоджено 17 входів в підвали (накриття шифером), проведено заміну 27 м. п. водовідвідних пристроїв. Проведено ремонт сходових кліток у 15  під’їздах на суму – 106,6тис.грн.

Для ремонту підмосток, ремонту сходів входів в  під’їзди  в 18 житлових будинків використано 43 куб.м бетону на суму – 57,7 тис.грн.

Чистильниками ЖКП № 11  виконано ремонт оголовків у 4 будинках (8 штук) на суму - 5,6 тис.грн. Згідно  графіка проводиться обхід квартир на предмет перевірки димових та вентиляційних каналів.

За звітний період працівниками з обслуговування внутришньобудинкових мереж  проведено заміну 167 м.п. труб різних діаметрів, замінено 67 вентилів, 23 засувок на суму – 50,3 тис.грн., проводяться роботи по теплоізоляції трубопроводів з центрального опалення та гарячого водопостачання, а також елеваторних вузлів на суму 18,0 тис.грн.

На балансі підприємства  є  наявні автотранспортні засоби:

-         автомобіль ГАЗ-2410                       1 шт.;

-         автомобіль САЗ - 3507                     1 шт.;

-         трактор Т-25, ХТЗ -2511,3065         5 шт.;

-         автомобіль ГАЗ- 5327                      1 шт.;

-         автомобіль Lanus                              1 шт;

-         автомобіль ИЖ-27175                      1 шт.

У. Претензійно правова робота та робота із зверненнями громадян.

1. Станом на 01.06.2014 р. заборгованість за послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій складає 1196,3 тис. грн.:

- 140,8 тис. грн. – заборгованість 804 боржників, які не платять від 1 - 3 місяців;

- 121,5 тис.грн. – заборгованість 226 боржників, які не платять від 3 - 6 місяців;

- 169,1 тис.грн. – заборгованість 184 боржників, які не платять від 6 - 12 місяців;

- 217,0 тис. грн. – заборгованість 129 боржників, які не платять від 1 року до 2 років.

- 547,9 тис. грн. – заборгованість 147 боржників, які не платять більше 2 років.

Станом на 01.01.2014 р. заборгованість за послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій складає 1058,5 грн., з них 177,7 тис.грн. – заборгованість 104 боржників, які не платять від 1 до 2 років і більше.

2. До Луцького міськрайонного суду подано:

- за період 01.01.2014 р. – 31.07.2014 р.  – 30 заяв про видачу судового наказу з вимогою про стягнення заборгованості за оплату послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій на загальну суму 51,9 тис. грн., 47 судових наказів на загальну суму 98,4 грн. звернено до виконання.

- за період 01.01.2013 р. – 30.12.2013 р.  – 117 заяв про видачу судового наказу з вимогою про стягнення заборгованості за оплату послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій на загальну суму 235,3 тис.грн., 124 судових наказів на загальну суму 249,7 тис. грн. звернено до виконання.

3. За період 01.01.2014 р. – 31.07.2014 р. першим відділом ДВС стягнуто 23,6 тис. грн., за період 01.01.2013 р. – 31.12.2013 р. – 75,3 тис. грн.

4. За період 01.01.2014 р. – 31.07.2014 р. укладено 9 договорів про реструктуризацію заборгованості за послуги на суму 13,4 тис. грн., за період 01.01.2013 р. – 31.12.2013 р. укладено 10 договорів про реструктуризацію заборгованості за послуги на суму 10,7 тис. грн.

5. За період 01.01.2014 р. – 31.07.2014 вручено мешканцям 190 попереджень про заборгованість по оплаті за послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, ведеться відповідна роз’яснювальна робота зі споживачами послуг.

7. За період січень-червень 2014 р., загальна сума, сплачена боржниками (крім поточного нарахування) – 487,2 тис. грн. (згідно даних МОЦ).

8. Резерв сумнівних боргів станом  на 01.07.2014 становить 362,5 тис. грн. (заборгованість за послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкової території до 3 років).

На підприємстві проводиться аналіз звернень громадян. За 6 місяців 2013р. – 117 заяв, за цей же період 2014р. -94 заяви.

Аналіз звернення громадян, які надходять на аварійно-диспетчерську службу підприємства , з них: за 6 міс.2013р. надійшло 5026 заяв, за 6 місяців 2014р. – 5014 заяв.

2013р.                                 2014р.

- опалення та гаряче водопостачання        0                                               725

- холодне водопостачання та каналізація  817                                           770

- зварювальні роботи                                   144                                           132

- сантехнічні роботи                                    445                                           648

- електромонтажні роботи                          1084                                         1020

Проаналізувавши  кількість  звернень  громадян, спостерігається динаміка  до  зменшення  скарг  на  роботу  підприємства.

VІ. Пропозиції з покращення роботи підприємства

1.    Посилення мотивації мешканців до збереження майна багатоквартирних будинків, яке знаходиться в спільній сумісній власності громадян (сходові клітки, ліфти, дахи, підвали ).

2.  Запровадження більш дієвого контролю за виконанням робіт підрядними організаціями.

3.  Посилення претензійно-позовної роботи до мешканців, які несвоєчасно сплачують за послуги з утримання будинків.

4.   Вдосконалення побудинкового обліку витрат на базі програмного комплексу „1С:Підприємство”.

5.    Впровадження ресурсозаощаджувальних технологій в житловому фонді.

6.    Повернення бюджетних коштів підприємству (пільги, субсидії, за виконані роботи з санітарного прибирання міської території, за косіння міської території)

Директор  ЖКП № 11                                             С.Л.Потайчук