Додаток 2

Будівництво та реконструкція об’єктів комунальної власності

у 2011 році

(тис.грн.)

| № 3/п |  | Перелік об’єктів | Кошти, необхідні для фінансування будівництва та реконструкції об’єктів (з урахуванням змін та доповнень, внесених рішеннями сесій міської ради) |  |  |  |  |  |  | Профінансовано |  |  |  |  |  |  | Забор-гова-ність станом на 1.01.2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього |  |  | в тому числі: |  |  |  | Всього |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | місце-вий бюджет |  | держав-ний бюджет |  |  |  | місце-вий бюджет |  | держав-ний бюджет |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| Згідно додатку №7 до рішення сесій міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перехідні об’єкти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкція НД "Просвіта" |  | 70,0 (борг) |  | 70,0 |  | - |  | 70,0 (борг) |  |  | 70,0 |  |  | - |  |  | - |
| 2 |  | Реконструкція покриття бігових доріжок стадіону "Авангард" |  | 1068,8 |  | 809,0 |  | 259,8 |  | 1068,5 |  |  | 808,7 |  |  | 259,8 |  |  |  |
| 3 |  | Будівництво водопроводу від вул. Мамсурова до вул. Ранкової (р-н Вересневе) |  | 146,3 (борг) |  | - |  | 146,3 |  | 146,3 (борг) |  |  | - |  |  | 146,3 |  |  |  |
| 4 |  | Реконструкція з розширен. ділянки складування твердих побутових відходів (ТПВ) в с.Брище Луцького району у Волинській обл. |  | 1263,9 (борг) |  | - |  | 1263,9 |  | 1263,8 (борг) |  |  | - |  |  | 1263,8 |  |  |  |
| 5 |  | Будівництво теплової мережі до ж/б №1, №3 вул.Ковельська |  | 1,5 (борг) |  | 1,5 |  | - |  | 1,5 (борг) |  |  | 1,5 |  |  | - |  |  |  |
| 6 |  | Будівництво водопроводу, вул.Ш.Руставелі -вулДаньшина |  | 24,4 (борг) |  | 24,4 |  | - |  | 24,3 (борг) |  |  | 24,3 |  |  | - |  |  |  |
| 7 |  | Реконструкція фасаду басейну ЗОШ №26 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | - |  | 5,1 |  |  | 5,1 |  |  | - |  |  | - |
| 8 |  | Реконструкція тіньових навісів майданч. ДНЗ№1 |  | 123,9 |  | 123,9 |  | - |  | 123,9 |  |  | 123,9 |  |  | - |  |  | - |
| 9 |  | Реконструкція сходових кліток та інших приміщень ДНЗ №39 |  | 156,0 |  | 156,0 |  | - |  | 155,4 |  |  | 155,4 |  |  | - |  |  | - |
| 10 |  | Реконструкція електро- монтажного обладнання приміщення ДНЗ №39 |  | 37,1 |  | 37,1 |  | - |  | 37,0 |  |  | 37,0 |  |  | - |  |  | - |
|  |  | Всього : |  | 2897,0 |  | 1227,0 |  | 1670,0 |  | 2895,8 |  |  | 1225,9 |  |  | 1669,9 |  |  |  |
| Нове будівництво (реконструкція) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконстр.архітект.підсвітки фасаду приміщ. міської ради |  |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  | - |  | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |  | - |  |
| 12 | Капітальний ремонт фасаду Луцької міської ради |  |  |  | 299,0 |  | 299,0 |  | - |  | 298,8 |  | 298,8 |  |  |  |  | - |  |
| 13 | Реконструкція зовн.огородж. конструктивів прим.міськради |  |  |  | 169,6 |  | 169,6 |  | - |  | 169,3 |  | 169,3 |  |  |  |  | - |  |
| 14 | Реконструкція покрівлі гімназії №21 ім.Кравчука |  |  |  | 136,0 |  | 136,0 |  | - |  | 136,0 |  | 136,0 |  |  |  |  | - |  |
| 15 | Реконструкція покрівлі ЗОШ №15 |  |  |  | 51,0 |  | 51,0 |  | - |  | 50,4 |  | 50,4 |  |  |  |  | - |  |
| 16 | Реконструкція покрівлі ДНЗ №5 |  |  |  | 194,2 |  | 194,2 |  | - |  | 190,7 |  | 190,7 |  |  |  |  | 2,1 |  |
| 17 | Реконструкція покрівліДНЗ№10 (влаштув.примикань до вентканалів) |  |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  | - |  | 5,7 |  | 5,7 |  |  |  |  | - |  |
| 18 | Реконструкція покрівліДНЗ№11 |  |  |  | 136,0 |  | 136,0 |  | - |  | 135,6 |  | 135,6 |  |  |  |  | - |  |
| 19 | Реконструкція покрівлі ДНЗ№21 |  |  |  | 175,0 |  | 175,0 |  | - |  | 81,8 |  | 81,8 |  |  |  |  | 104,6 |  |
| 20 | Реконструкція покрівлі ДНЗ № 23 |  |  |  | 147,4 |  | 147,4 |  | - |  | 141,8 |  | 141,8 |  |  |  |  | - |  |
| 21 | Реконструкція покрівлі ДНЗ № 34 |  |  |  | 72,0 |  | 72,0 |  | - |  | 62,1 |  | 62,1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Капітальний ремонт ліфта дитячої поліклініки |  |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  | - |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  | - |  |
|  | Всього : |  |  |  | 1766,2 |  | 1766,2 |  | - |  | 1652,2 |  | 1652,2 |  |  |  |  | - |  |
| Проектні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Будівництво школи і дитсадка в 55 м-ні |  |  | 85,0 (борг) |  | 85,0 |  | - |  | 85,0 (борг) |  | 85,0 |  |  |  |  | - |  |
| 24 |  | Реконструкція пр. Соборності (проектні роботи) |  |  | 99,0 (борг) |  | 99,0 |  | - |  | 68,7 (борг) |  | 68,7 |  |  |  |  | 30,0 |  |
| 25 |  | Експертиза проекту будівницт-ва школи і дитсадка в 55 м-ні |  |  | 81,0 |  | 81,0 |  | - |  | 60,5 |  | 60,5 |  |  |  |  | - |  |
| 26 |  | Коригування проекту – будів-ництво школи і дитсадка 55м-н |  |  | 299,9 |  | 299,9 |  | - |  | 299,9 |  | 299,9 |  |  |  |  | - |  |
| 27 |  | Проектні роботи добудови міської лікарні |  |  | 28,0 |  | 28,0 |  | - |  | 26,1 |  | 26,1 |  |  |  |  | - |  |
| 28 |  | Проектні роботи на реконструкцію зоопарку |  |  | 54,0 |  | 54,0 |  | - |  | 15,5 |  | 15,5 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Проектні роботи обстеження баштового крану для демонтажу |  |  | 0,4 |  | 0,4 |  | - |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  | - |  |
| 30 |  | Проектні роботи по ЦНАП |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | - |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  | 49,0 |  |
| 31 |  | Проект добудови санвузлів школи-інтернату - вул.Дубнівська |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | - |  | 5,9 |  | 5,9 |  |  |  |  | 13,5 |  |
| 32 |  | Проектні роботи будівн-ва мереж водовідв.р-ну Вересневе |  |  | 63,0 |  | 63,0 |  | - |  | 35,8 |  | 35,8 |  | - |  |  | 23,9 |  |
| 33 |  | Проектні роботи будівн-ва мереж водовідв.Львівської |  |  | 145,0 |  | 145,0 |  | - |  | 70,1 |  | 70,1 |  |  |  |  | 70,4 |  |
|  |  | Всього : |  |  | 925,3 |  | 925,3 |  | - |  | 669,3 |  | 669,3 |  |  |  |  | - |  |
| 34 |  | Житло для інвалідів ВВв |  |  | 180,5 |  | - |  | 180,5 |  | 180,1 |  | - |  | 180,1 |  |  |  |  |
| 35 |  | Житло для воїнів-інтернаціоналістів |  |  | 244,9 |  | - |  | 244,9 |  | 231,9 |  | - |  | 231,9 |  |  |  |  |
|  |  | Всього профінансовано:тис.грн |  |  | 6 013,9 |  | 3 918,5 |  | 2 095,4 |  | 5 629,3 |  | 3 547,4 |  | 2 081,9 |  |  | 293,5 |  |

Начальник управління економіки                                               Любов Ковпак