Товариство "М.Ж.К."

43024, м. Луцьк, пр-кт. Соборності, 19б, 71-28-21, факс 71-18-16

- Розрахунковий рахунок 26005263890001 у ВГРУ ПАТ КБ ПриватБанк, м. Луцька, МФО 303440

- код ЄДРПОУ 13348495, ІП №133484903180, свідоцтво платника ПДВ №02610020

http:\\mjk.lutsk.ua, e-mail: VKovalyuk@ukr.net

| „____” ________________ 2012р № ___________ |  |  |
| --- | --- | --- |

Звіт

про роботу Товариства "М.Ж.К." за період 2011 – І квартал 2012 року

Товариство "М.Ж.К." надає послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, а також послуги з вивезення побутових відходів власникам квартир, наймачам, що проживають в 110 багатоквартирних будинках загальною площею 513,5 тис. кв. м. в яких зареєстровано 22765 мешканців (9409 особових рахунків). Прибудинкова територія – 443,0 тис. кв. м., приведена площа прибудинкової території – 177,7 тис. кв. м.

Підприємство має необхідний кадровий та матеріально-технічний потенціал для надання послуг. Середньооблікова чисельність – 171 чоловік, в т.ч. АУП - 34 чоловік при плановій чисельності – 233 чоловік, АУП – 44 чоловік.

Автотракторний парк нараховує 12 одиниць, в т.ч.:

- 2 сміттєвози: на базі MAN 26 293 з обладнанням фірми Schörling 3R і КО-426 на базі МАЗ з універсальним маніпулятором вантажопідйомністю 1,0 т. В 2011 році власними силами виконаний капітальний ремонт сміттєвоза КО-426 (двигун, спецобладнання);

- 7 лінійних автомобілів: ЗіЛ 555 ММЗ самоскид, ЗіЛ 130 В1 з напівпричепом ОДаЗ, САЗ – 3305 самоскид, УАЗ 3303 бортовий, FAW 1051 фургон, ІЖ 3715, ЛуАЗ – 969М. В 2011 році власними силами виконаний повний капітальний ремонт ЗіЛ 555 ММЗ і УАЗ-3303;

- 3 трактори: ЮМЗ - 6 із навісним відвалом, Т-16, AGT 835 з комплектом навісного обладнання: причіп, відвал для снігу, навантажувач, піскорозкидач, щітка, екскаватор.

На виконання ст. 19 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" Товариством "М.Ж.К." укладено 8594 договорів з власниками, наймачами квартир, що складає 89,6%. 714 договори вручено для ознайомлення і ще не повернуті власниками, наймачами квартир.

В лютому – квітні 2010 року відповідно до вимог "Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 №529 та Методичних рекомендацій щодо порядку організації та проведення громадських слухань для доведення розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.11.2009 №359 були проведені громадські слухання для мешканців 119 будинків. За тиждень до проведення громадських слухань на дошках вивішувалась інформація щодо дати проведення слухань та структури та розміру тарифу.

В громадських слуханнях приймали участь працівники департаменту житлово-комунального господарства, депутати Луцької міської ради.

Послуги надаються за тарифами, встановленими рішенням виконавчого комітету від 31.05.2010 № 346-1, від 01.04.2010 №209-1, від 27.04.2010 №254-1 "Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що надаються житлово-експлуатаційними підприємствами". Тарифи розраховані, як і для всіх ЖКП м. Луцька, за допомогою програми "Тариф", адаптованої Товариством "М.Ж.К." до вимог Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 №529. Товариством здійснюється супровід та підтримка цієї програми. В зв’язку з виходом нової редакції Порядку (постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869) програма адаптована.

В Товаристві побудинковий облік доходів і вартості послуг з утримання будинків і споруд ведеться на базі бухгалтерського комплексу 1С Підприємство (версія 7.7) і ведеться з 2007 року. Програма формує остаточний баланс по Товариству. Витрати обліковуються по кожному виду діяльності:

- надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;

- вивезення побутових відходів;

- інші роботи.

Відповідно, на кожний вид діяльності відноситься тільки ті витрати, що стосуються тільки даного виду діяльності. Щомісячно ТзОВ "Місцевий обчислювальний центр" в електронному вигляді надає Товариству "М.Ж.К." відомість нарахувань та оплати безпосередньо населення, субсидій та пільг за вищевказані послуги по всіх будинках, які знаходяться на обслуговуванні Товариства. Дані показники заносяться у програму 1С: Підприємство. У свою чергу, згідно з нарядами на виконання технічного обслуговування та ремонтних робіт у тому чи іншому будинку майстрами, відповідальними за певний вид робіт, по кожному будинку розносяться по видах робіт матеріали, а з січня 2011 року і людино-години, протягом яких виконувались певні роботи. Наряди виписуються поадресно на кожний вид технічного обслуговування, ремонтних робіт з поточного ремонту конструктивних елементів, технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем загального користування, озеленення на прибудинкових територіях (косіння трави, підстригання кущів, видалення самонасіву, дерев, підрізання дерев). В нарядах фіксується перелік та кількість матеріалів, отриманих та витрачених для виконання робіт. Заробітна плата, накладні витрати розподіляються пропорційно до людино-годин, затрачених на виконання робіт.

Прибирання прибудинкової території (загальна площа 443,0 тис. кв. м., приведена площа – 177,7 тис. кв. м.). Поділ прибудинкової території трьох кадастрових кварталів з виконанням картографічних матеріалів затверджений рішенням виконкому в 2000 – 2001 роках: квартал №22055 (вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, вул. Кравчука, пр-т Соборності); квартал №22068 (пр-т Молоді, пр-т Соборності, вул. Ветеранів); квартал №22051 (пр-т Молоді, пр-т Соборності). Поділ прибудинкової території решти трьох кадастрових кварталів затверджений рішенням виконкому від 21.08.2008 №561-1. Трьохразове прибирання прибудинкової території, очищення приямків відмосток, прибирання листя в осінній період, очищення від снігу, посипання піском в зимовий період виконується 19 двірником (86,4 % планової чисельності). Роботи виконуються згідно графіків, що є додатками до договору. Догляд за зеленими насадженнями (косіння газонів – 267,3 тис. кв. м, підстригання живоплоту – 8010 кв. м, підрізання гілок та знесення аварійних дерев, дерев, що втратили декоративну цінність. здійснюється спеціалізованою бригадою в кількості 11 чоловік. Бригада укомплектована необхідною високоефективною бензомоторною технікою та обладнанням торгових марок Stihl, Viking, Мотор Січ: 11 газонокосарок, 5 кущорізів, 3 бензоножниць, 2 бензопили, 1 подрібнювач гілок. За бригадою закріплений спеціально обладнаний для перевезення людей і техніки автомобіль УАЗ-3303. Скошена трава, опале листя, зрізане гілля та дерева вивозяться лінійним автотранспортом.

Двохразове прибирання сходових кліток (загальна площа – 56,3 тис. м2): вологе протирання поручнів, дверей, підвіконь, віконних огорож, опалювальних приладів, поштових скриньок, зовнішніх поверхонь електрощитів, обмітання пилу, павутиння, очищення приямків при вході здійснюється 25 прибиральниками (100,0% планової чисельності). Роботи виконуються згідно графіків, що є додатками до договору.

Прибирання підвалів, технічних поверхів виконується один раз на рік бригадним методом із залученням двірників та прибиральниць та необхідного автотранспорту.

Технічне обслуговування 173 ліфтів відповідно до договору здійснює ПП СРБУ "Волиньліфт". В житлових будинках, що обслуговує Товариство "М.Ж.К." 59 ліфтів, що експлуатуються більше 25 років. Для забезпечення безперебійної роботи ліфтів, що експлуатуються понаднормативний термін (відсутнє бюджетне фінансування для проведення капітального ремонту в 2012 році), на 7 ліфтах було виконано позачерговий технічний огляд. Вартість робіт склала 3,3 тис. грн. В 2012 році згідно затвердженого графіку департаментом ЖКГ Луцької міської ради заплановано проведення експертної оцінки та капітальний відновлювальний ремонт  на 22 ліфтах.

Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем загального користування виконується силами аварійної (8 слюсарів-сантехніків) та регламентної служб (9 слюсарів-сантехніків, 2 зварника). Бригади укомплектовані необхідним інструментом та обладнанням, в т. ч. спеціалізованим:

- зварювальні апарати для виконання електро- та газозварювальних робіт – 4 комплекти;

- помпи для відкачування води Grundfos потужністю 35 м3/год;

- машина для прочистки труб і каналів Rothenberger R650 з комплектом насадок. Машина укомплектована необхідним комплектом спіралей та насадок. Максимальна робоча довжина прочистки – 65 метрів;

- компресор для промивки Rothenberger Ropuls: обладнання з мікропроцесорним управлінням. Промивка проводиться по стояках інженерних систем ритмічно пульсуючою водно-повітряною сумішшю. В залежності від об’єму витрати компресор регулює частоту і послідовність імпульсів стиснутого повітря;

- обладнання для заморожування труб Rothenberger Rofrost сухий лід використовується для швидкого заморожування стальних труб Ø1/8" - 2" при допомозі вуглекислоти.

З вересня 2010 року внутрішньобудинкові мережі централізованого опалення та гарячого водопостачання обслуговує ДКП "Луцьктепло" на умовах субпідряду.

За 2011 – І квартал 2012 року:

- виконано реконструкцію інженерних мереж із заміною розподільчих металевих трубопроводів Ø90-100 на полімерні в житлових будинках: №35, 17 на пр-ті Соборності (холодне водопостачання) - кошти послуги з утримання будинків; №5Б на пр-ті Молоді (холодне водопостачання, на умовах співфінансування: 7,7 тис. грн., - кошти населення, 7,5 тис. грн. - кошти послуги з утримання будинків);

- проведено заміну окремих ділянок розподільчих трубопроводів та стояків інженерних гідравлічних систем в 22 будинках: 2011 року – 17 будинків, І квартал 2012 рік – 5 будинків. Заміна стояків виконується на умовах співфінансування: мешканці оплачують вартість полімерних трубопроводів, Товариство "М.Ж.К." виконує роботи та закуповує розхідні матеріали;

- проведено заміну запірної арматури (193 вентилів) на стояках мережі холодного водопостачання (2011 рік – 162 вентилі, І квартал 2012 року - 31);

- проведено заміну окремих ділянок каналізаційної мережі в 20 будинках: 2011 року – 16 будинків, І квартал 2012 – 4 будинки.

Дератизація, дезінсекція виконується Державним закладом "Луцька міська дезінсекційна станція МОЗ України" на умовах субпідряду відповідно до договору. Оброблення підвальних приміщень проводиться щомісячно.

Обслуговування димовентиляційних каналів здійснюється пічниками Товариства "М.Ж.К.": перевірка тяги згідно графіків, прочищення каналів, ремонт оголовків вентиляційних шахт (13 будинків), відновлення покриття вентиляційних шахт на (17 будинків). За результатами перевірок ВАТ "Волиньгаз" надаються відповідні акти.

Поточний ремонт конструктивних елементів виконують ремонтна бригада та бригада з ремонту під’їздів. За результатами весняних та осінніх оглядів плануються і виконуються роботи з ремонту вхідних дверей, дверей виходу на технічний поверх та покрівлю, ремонту поручнів, скління вікон сходових кліток, закриття прорізів в підвалах, ремонту відмостки, відновлення козирків входів в підвал та інші роботи. Ремонт під’їздів виконується на умовах співфінансування: мешканці оплачують вартість фарби та розчинника. За період 2011 – І квартал 2012 року виконано ремонт 28 під'їздів в т.ч. 2011 рік – 17 під’їздів, І квартал 2012 року – 11 під'їздів. Силами бригади, що виконує ремонт під’їздів (8 чоловік) в 2011 році виконано очищення та фарбування шляхопроводу на проспекті Перемоги та турнікетів на проспекті Соборності, Відродження. В 2011 році виконується фарбування газопроводів, що проходять по фасадах будинків. Пофарбовано газопроводи 49 будинків. Роботи продовжуються.

Загальна площа покрівлі житлових будинків, що обслуговує Товариство "М.Ж.К." складає 104,8 тис. м2, в т. ч. м’які – 95,6 тис.м2, металеві – 9,2 тис. м2. Ремонт м’яких покрівель виконує спеціалізована бригада в кількості 8 чоловік. Бригада укомплектована необхідним обладнанням для виконання робіт, в т. ч. 3 пальниками Rothenberger Rufing. Роботи виконуються із застосуванням сучасних рулонних покрівельних матеріалів на полімерній основі в 2 шари: нижній шар товщиною 2,5 мм, верхній шар – 4,0 мм з посипкою. Ремонт виконується всієї площі покрівлі в межах водозбору на один ливнеприймач внутрішнього водостоку. В 2011 році – виконано ремонт 4398м2 покрівлі. Для організації робіт на умовах співфінансування Товариством "М.Ж.К." проводяться збори з мешканцями, на яких роз’яснюються умови співфінансування: мешканці фінансують купівлю рулонних матеріалів над площею квартир, Товариство "М.Ж.К." виконує роботи, купує рулонні матеріали над місцями загального користування (сходові клітки, машинні приміщення ліфтів), газ, розчин, мастику БіЕМ, сталь оцинковану, дерев’яні бруски, дюбеля, цвяхи. В 2011 році проведено збори мешканців 28 під’їздів, І квартал 2012 року – 10 під'їздів. На даний час придбані матеріали мешканцями 2 під’їздів. Роботи будуть виконані у травні, червні при сприятливих погодних умовах. Товариством "М.Ж.К." виготовляються і встановлюються ковпаки ливнеприймачів, для запобігання попадання сторонніх предметів в мережу внутрішнього водостоку. В 2011 році, І квартал 2012 року виготовлено і встановлено 42 ковпаки.

В 2011 році проведено обстеження технічного стану вхідних козирків. За результати обстеження демонтовано 33 козирки. Товариством "М.Ж.К." розроблено, виготовлено і встановлено 33 металеві дашки полегшеної конструкції. Вартість демонтажу, виготовлення та монтажу одного дашка – 9,56 тис. грн. Загальна вартість робіт – 315,5 тис. грн.

Освітлення місць загального користування, підвалів. Роботи з технічного обслуговування внутрішньобудинкових електромереж виконуються силами служби енергетика (аварійна служба – 3 електромонтера, регламентна служба – 6 електромонтерів). Технічне обслуговування мереж здійснюється згідно графіка, що є додатком до договору з ПАТ "Волиньобленерго" про спільне використання технологічних електричних мереж. ПАТ "Волиньобленерго" відшкодовує незначну часточку витрат – 8,0 тис. грн. щомісячно (72,7 грн. на один будинок). В 2011 році виконано ремонт – 8 електрощитових, І квартал 2012 року – 3 електрощитових. В 2011 році Товариством "М.Ж.К." встановлено енергоефективні світлодіодні світильники для освітлення арок, проходів між будинками та над вхідними дверима в під’їзди в кількості 138 штук. Світильник споживає 4,5 Вт, робочий ресурс більше 50,0 тис. годин роботи. Виконано роботи по переводу із загальнобудинкового обліку використаної електричної енергії на поквартирний будинку № 30 на проспекті Соборності. Вартість робіт та обладнання склало 42,0 тис. грн.

За період 2011 – І кварталу 2012 рр. Товариством "М.Ж.К." зареєстровано 527 звернень громадян (2011 рік – 439 звернень, І квартал 2012 року – 88 звернень), в т.ч.:

-	за видами надходження зареєстровано:

індивідуальних у 2011 році – 356 звернень, І квартал 2012 року – 61 звернення;

колективних у 2011 році – 83 звернення, І квартал 2012 року – 27 звернень;

анонімних за даний період не надходило.

- за ознакою надходження зареєстровано:

первинних у 2011 році – 329 звернень, І квартал 2012 року – 77 звернень;

повторних 2011 року – 54 звернення, І квартал 2012 року – 3 звернення;

дублетних у 2011 році – 16 звернень; І квартал 2012 року – 2 звернення;

неодноразових у 2011 році – 17 звернень, І квартал 2012 року – 6 звернень;

масових у 2011 році – 23 звернення, І квартал 2012 року – не зареєстровано.

Найактуальнішими були звернення щодо ремонту покрівлі (2011 рік – 101 звернення, І квартал 2012 року – 17 звернень), зарахування або перерахування коштів за послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкової території (2011 рік – 47 звернень, І квартал 2012 року – 10 звернень), ремонту під'їздів (2011 рік – 30 звернень, І квартал 2012 року – 17 звернень). За 2011 рік у Товаристві "М.Ж.К." зареєстровано 6 запитів на публічну інформацію від фізичних осіб, у І кварталі 2012 року запитів на публічну інформацію не зареєстровано. Всі звернення та запити на публічну інформацію були розглянуто, прийняті міри в межах компетенції Товариства "М.Ж.К." та надані відповіді заявникам.

На диспетчерську службу за період 2011 – І квартал 2012 року поступило 8228 звернень мешканців, в т.ч.

- 2011 рік - 5810 звернень (3538 – гідравлічні інженерні мережі; 2272 - електропостачання).

- І квартал 2012 року - 2418 звернень (1449 – гідравлічні інженерні мережі; 969 - електропостачання).

Щоранку на оперативну нараду (початок о 7.30 год.) диспетчерська служба подає оперативну інформацію щодо поступлених заявок протягом доби, їх виконання та заявки, роботи, що необхідно виконувати силами регламентної служби (інженерні системи) та поточного ремонту. О 17.00 год. підводяться підсумки виконання завдань.

Рівень оплати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за 2011 року склав 100,3 %. (нараховано – 7572,2 тис. грн., оплачено населенням – 7594,3 тис. грн.). Заборгованість населення за отримані послуги станом на 01.04.2012 року складає 1495,8 тис. грн. Не платять більше:

- одного місяця - 228 домогосподарств на суму 73465,44 грн.;

- двох місяців - 81 домогосподарств на суму 37904,74 грн.;

- трьох місяців - 260 домогосподарств на суму 259292,26 грн.;

- одного року і більше – 136 домогосподарств на суму 331507,47 грн.

Всього 705 домогосподарств на суму 702169,91 грн.

Заборгованість:

- до 100 грн. мають 1097 домогосподарств на суму 69470,96 грн.;

- від 100 грн. до 200 грн. мають 419 домогосподарств на суму 59413,94 грн.;

- від 200 грн. до 500 грн. мають 463 домогосподарство на суму 147604,11 грн.;

- від 500 грн. до 1000 грн. мають 413 домогосподарств на суму 206245,07 грн.;

- більше 1000 грн. мають 413 домогосподарства на суму 969054,68 грн.

Всього 2677 домогосподарств на суму 1451788,76 грн.

Для зменшення заборгованості працівниками Товариства проводиться наступна робота:

- списки боржників вивішуються на дошці інформації перед адміністративним будинком, на кожному під’їзді, на сайті;

- майстри технічних дільниць вручають боржникам попередження про заборгованість за отримані послуги з проханням погасити борг;

- готуються позовні заяви та подаються до суду;

- після рішення суду оформляються судові накази про стягнення заборгованості;

- судові накази про стягнення заборгованості передаються державній виконавчій службі, яка відкриває виконавче провадження.

За період 2011 – І кварталу 2012 року до суду подано та отримано позитивний результат за рішенням суду по 124 справах на суму 104270,77 грн. в т.ч.:

- 2011 рік – 86 справи на суму 70770,47 грн.

- І квартал 2012 року – 38 справи на суму 33500,30 грн.

Державні виконавці першого та другого відділів державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції відкривають виконавче провадження. Лише протягом 2012 року державній виконавчій службі передано 133 справи на суму більше 110,00 тис. грн. На даний час по справах, що були передані в 2010–2012 роках лишається непогашена заборгованість в сумі 758 080,69 грн.

Товариство "М.Ж.К." надає послуги з вивезення побутових відходів населенню з 1997 року. В 2006 році Товариство "М.Ж.К." принципово поміняло підхід до вивезення побутових відходів. На той час на лінії працювало 4 сміттєвози КО-413, КО-431 на базі автомобілів ГАЗ, ЗіЛ і сміттєвоз КО-426 на базі МАЗ. Відходи накопичувались в сміттєкамерах в контейнерах об’ємом 0,33 м3 і 0,75 м3. Великогабаритні відходи вивозились по мірі накопичення. Було інвестовано 1 млн. 100 тис. грн. в придбання сміттєвоза на базі MAN 26 293 з обладнанням фірми Schörling 3R та виготовлення "євроконтейнерів" об’ємом 1,1 м3. Сьогодні тверді побутові відходи вивозяться щоденно двома сміттєвозами: на базі MAN 26 293 з обладнанням фірми Schörling 3R, КО-426 на базі МАЗ з універсальним маніпулятором вантажопідйомністю 1,1 т, що надає можливість працювати з контейнерами об’ємом 1,1 м3. Великогабаритні відходи вивозяться щоденно згідно графіка. Були проведені структурні зміни: житловий фонд був перерозподілений на 6 технічних дільниць (раніше було 9). Великогабаритні відходи з кожної дільниці вивозяться у визначений день, про що були проінформовані і постійно інформуються мешканці будинків. Рівень оплати за послуги з вивезення побутових відходів за 2011 року склав 100,7 %. (нараховано – 1033,8 тис. грн., оплачено населенням – 1040,9 тис. грн.). Заборгованість населення за отримані послуги станом на 01.04.2012 року складає 1 495,8 тис. грн.

Фінансова діяльність підприємства.

Основний вид діяльності Товариства "М.Ж.К." є експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, тому значна частина доходів підприємства складає надходження від даного виду діяльності.

Питома вага доходів з населення за послуги з утримання будинків та споруд і при будинкових територій за 2011р. склала 66,0% від загальної суми доходів, за 1-й квартал 2012р. склала 63,7%.

За надані послуги з санітарного прибирання та озеленення вулиць міста у 2011 році Товариство "М.Ж.К." одержало доходи на суму 1180,4 тис. грн. за 1-й кв. 2012 року – 202,3 тис. грн.

Товариство "М.Ж.К." стабільно виплачує заробітну плату та вчасно сплачує податки.

Доходи Товариства "М.Ж.К." за 2011 – І квартал 2012 року

тис. грн.

| № з/п | Показники | Нараховано | Фактично оплачено |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій | 9436,2 | 9448,9 |
|  | Субсидії | 619,6 | 615,2 |
|  | Пільги | 906,4 | 1182,4 |
|  | Санітарне прибирання міста, благоустрій міста (озеленення) | 5461,0 | 5507,8 |
|  | в т.ч. санітарія (зелене) - субпідряд | 4228,6 | 4125,1 |
|  | Плата за спільне використання технологічних електричних мереж | 113,7 | 105,8 |
|  | Електроенергія мешканців (загальнобудинковий облік) | 23,1 | 20,8 |
|  | Інші доходи | 724,2 | 735,1 |
|  | Збір і вивезення побутових відходів | 1337,2 | 1322,3 |
|  | Всього доходів | 18621,4 | 18938,3 |
|  | Всього доходів (власними силами) | 14392,8 | 14813,2 |

Витрати Товариства "М.Ж.К." за 2011 – І квартал 2012 року

тис. грн.

| № з/п | Показники | Фактичні витрати з ПДВ |
| --- | --- | --- |
|  | Заробітна плата | 6 972,8 |
|  | в т. ч. нарахування на зарплату | 1 836,5 |
|  | Матеріали | 859,6 |
|  | Паливно-мастильні матеріали | 821,6 |
|  | ПП СРБУ "Волинь ліфт" | 1 462,8 |
|  | Товариство "М.Ж.К.-Ліфт" | 12,6 |
|  | ПАТ "Волиньобленерго" | 814,8 |
|  | ДКП "Луцьктепло" | 845,2 |
|  | ДКП "Луцькводоканал" | 2,9 |
|  | ДЗ "Луцька міська дезінсекційна станція МОЗУ" – дератизація | 45,4 |
|  | ДЗ "Луцька міська дезінсекційна станція МОЗУ" – дезінсекція | 15,6 |
|  | ЛСКАТП "Луцькспецкомунтранс" | 91,0 |
|  | ЖКП №11 (диспетчеризація) | 65,8 |
|  | Інші витрати | 439,2 |
|  | Комунальні послуги, зв’язок | 131,4 |
|  | Послуги банку | 198,5 |
|  | Послуги МОЦ | 128,0 |
|  | Податки | 1 569,6 |
|  | Ремонт автотранспорту | 291,8 |
|  | Закупка основних фондів | 44,6 |
|  | Всього | 14 813,2 |

Згідно форми №2 "Звіт про фінансові результати" за 2011 рік Товариство отримало прибутку в сумі 389,0 тис грн., за І квартал 2012 року зазнало збитків на суму 382,0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по Товариству зменшилась у 2011р. на 21,3% (на 01.01.2011р - 580,0 тис.грн.,). Основні статті дебіторської заборгованості:

- заборгованість мешканців за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій зменшилась на 1,5% (на 01.01.2012р – 22,1 тис.грн.);

- заборгованість по відшкодуванню пільг з державного бюджету зменшилась на 83,0% (на 01.01.2012р – 286,1 тис.грн.);

- заборгованість по відшкодуванню субсидій з державного бюджету зменшилась на 53,8% (на 01.01.2012р – 40,8 тис.грн.).

Кредиторська заборгованість Товариства зменшилась у 2011р. на 90,7 тис. грн. (7,0%).

Фонд оплати праці, чисельність працівників.

В штатному розписі підприємства 2011р. нормативна чисельність працівників взята, виходячи з чисельності, що є в розрахунку тарифів з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.

Фактично середньооблікова чисельність штатних працівників за 2011 рік в Товаристві склала 168 чол. і 4 чол., які працюють за сумісництвом. Відношення фактичної чисельності до планової по Товаристві у 2011р. – 70,9%, за І квартал 2012р. – 73,4%.

Середньомісячна зарплата за 2011 рік склала 1821,83 грн., за І квартал 2012 року – 1880,31 грн.

Пропозиції з покрашення роботи підприємства

1. Покращити роботу зі скорочення дебіторської та кредиторської заборгованості.

2. Покращити роботу з мешканцями щодо бережливого ставлення до спільного майна багатоквартирного будинку та участі в співфінансуванні виконання ремонтних робіт.

3. Впроваджувати енергоощадні технології та обладнання для ефективного використання енергетичних ресурсів на рівні споживачів.

Директор							В.Ковалюк