ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання робіт з підготовки

житлово-комунального господарства міста до роботи в                                                                       осінньо-зимовий період  2012-2013 років

З метою сталого функціонування господарства міста в умовах осінньо-зимового періоду 2012-2013р.р. розроблені та затверджені рішенням виконавчого комітету від 24.05.2012 № 315-1 заходи з підготовки підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період.

Відповідно до заходів підприємства житлово-комунального господарства   ведуть роботи з підготовки житлового фонду і комунального господарства до роботи в зимовий період.

Станом на 01.10.2012 р. виконано:

За кошти місцевого бюджету проведено  поточний ремонт доріг міста на суму – 486 885,98 грн.  Виконано ремонт 53 вулиць, площею 27 213,9 м2, з них

- влаштування одиничної поверхневої обробки на вул. Потебні – 3780 м2;

- відсипку вулиць сумішшю відфрезерування (670,4т) на вул. Окружній, вул. Городецькій, вул. Полонківській, вул. Мамсурова, вул. Корольова, вул. Конякіна, вул. Гнідавській, вул. Стефаника, вул. Станіславського, вул. Ранковій;

- зрізання напливів (2708,1 м2) на:  вул. Рівненській, Київському майдані, вул. Конякіна, пр. Перемоги, вул. Стефаника;

- грейдування обочин на вул. Полонківській – 18200 м2

- улаштування асфальтобетонного покриття (633 м2) на вул. Садовського – 240 м2, вул. Стефаника – 117 м2, заїздах з вул. Писаревського – 165 м2, вул. Черняховського – 111 м2.

- ямковий ремонт холодним асфальтобетоном (106 м2) на: вул. Ковельській, пр. Молоді, пр. Перемоги, вул. Яровиця, вул. Ківерцівській, вул. Рівненській, вул. Винниченка, вул. Франка, вул. Боженка, пл. Возз’єднання, вул. Ківерцівській, вул. Набережній, вул. Сенаторки Левчанівської, вул. Кічкарівській.

- ямковий ремонт (428 м2) на: вул. Гулака-Артемовського, вул. Дубнівській, вул. Набережній, вул. Шопена, вул. Крилова, вул. Теремнівській, пр. Перемоги, вул. Винниченка, вул. Карпенка-Карого, вул. Чернишевського, вул. Липинського, пр.Соборності.

- улаштування щебеневого покриття на вул. Караїмській – 350 м2.

Роботи виконував ТзОВ „Унідор”.

Також виконано капітальний  ремонт прибудинкових територій на вул. Бринського, 4 площею -  562 м2  на суму – 104 055, 62 грн., вул. Стрілецькій, 27,29 площею 950 м2  на суму – 209 854,0 грн. Зроблені та готуються до проведення оплати двори на бульварі Дружбі народів, 8,8а, 10, 12 та пр. Перемоги, 3,5. В даний час виконується роботи по капітальному ремонту дворової території на вул. Винниченка, 4.

За кошти державних субвенцій в міський бюджет проведено поточний ремонт доріг міста на суму 1 062 791,0  грн. Виконано ремонт 81 вулиць площею – 37 877  м2, з них

- ямковий ремонт на: вул. Винниченка, пр. Волі, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, вул. Ветеранів, вул. Теремнівській, вул. Окружній, вул. Кравчука, вул. Задворецькій, вул. Федорова, вул. Садовського, вул. Червоного Хреста, вул. Яровиці, пр. Соборності, вул. Рівненській, вул. Дубнівській, вул. Карпенка-Карого, пр. Відродження, вул. Щусєва, вул. Ківерцівській, пр. Молоді, вул. Потебні, вул. Грабовського, вул. Набережній, вул. Львівській, вул. Гнідавській, пр. Відродження, вул. Словацького, вул. Чернишевського.

В даний час проводяться роботи на вул. Окружній, вул. Матросова, вул. Новоруській, вул. Лескова, вул. Короленка.

- ямковий ремонт холодним асфальтобетон (140,3т) на: вул. Богдана Хмельницького, вул. Ковельській, вул. Львівській, вул. Окружній, вул. Глушець;

- ремонт швів на вул. Рівненській – 500 м.п. та пр. Відродження – 150 м.п.

- встановлення 21 самонівіляційного колодязя на пр. Відродження;

- грейдування (30000 м2) на: вул. Малоомельянівській, вул. Сеченова, пров. 4-й Малоомельянівський, вул. Рівненській, вул. Мельничній, вул. Вишківській, вул. Руданського, вул. Наливайка, вул. Салтикова-Щедріна, вул. Трункіна, вул. Ранковій, вул. Коротченка, вул. Вахтангова, вул. Степова, вул. Вільямса, вул. Трутовського, вул. Довженка, вул. Липлянській, вул. Сосюри,  вул. Тухачевського, вул. Гущанській, вул. Селищній, вул. Заньковецька, вул. Мамсурова, вул. Крушельницької, вул. Полонківській, вул. Гірній, вул. Веселій, вул. Лисенка;

Роботи виконував: ТзОВ „Луцькавтодор-Сервіс”

- влаштування поверхневої обробки на бульварі Дружби народів – 1470 м2.

- зрізання напливів (2000 м2) на вул. Ковельській, вул. Дубнівській, пр. Президента Грушевського, пр. Волі.

За кошти державних субвенцій в міський бюджет проведено капітальний ремонт доріг міста на суму 6 275 880,41 грн. Виконано ремонт 27 вулиць, площею – 35 128 м2, а саме на: вул. Окружній, вул. Мамсурова, вул. Федорова, вул. Новій, вул. Польовій, пр. Відродження (гімназія №18), вул. Липинського, вул. Кульчинської, вул. Патона, вул. Салтикова-Щедріна, вул. Черчицькій, вул. Карбишева, вул. Авторемонтній, вул. Єршова, вул. Героїв УПА, вул. В’ячеслава Чорновола, вул. Гнідавській (гімназія 14), вул. Привокзальній, вул. Теремнівській, вул. Грибоєдова, вул. Софії Ковалевської, вул. Заньковецької, вул. Надрічній, вул. Старицького, вул. Вахтангова, вул. Кічкарівська, вул. Кафедральна, вул. Набережна, вул. Наливайка, вул. Мамсурова від вул. Ковпака до КХП-2.

Роботи виконував: ТзОВ „Луцькавтодор-Сервіс” та ТзОВ  „Луцька ДПМК”

Також за кошти державних субвенцій із обласного бюджету виконується роботи з :

- будівництва Привокзального майдану на суму 1 578 380,0 грн.

- капітального ремонту Меморіалу Вічної Слави та Привокзального майдану – на суму 5 458 290,0 грн.

- поточного ремонту 48 вулиць та перехресть на суму 3 914 000,0 грн. Виконано поточний ремонт парку ім. Лесі Українки, вул. Крилова, вул. Ківерцівської, вул. Ветеранів (заїзд до художньої школи), вул. Гречаної, вул. Мельничної, вул. Просолів, перехрестя вул. Гостинна-вул. Просолів, вул. Гостинної, вул. Бойка, перехрестя вул. Бойка-вул. Ярощука, перехрестя вул. Лесі Українки - вул. Сенаторки Левчанівської, вул. Гірної, перехрестя вул. Гірна-вул.Квітова, перехрестя Гірна – Пролетарська, вул. Даньшина, перехрестя вул. Даньшина-вул. Чекаліна, вул. Доватора, перехрестя вул. Доватора - вул. Папаніна, перехрестя вул. Наливайка - вул. Карбишева, перехрестя вул. Городецька – Трутовського, вул. Ветеранів, заїзду до ЗОШ № 10 та 19 з вул. Ветеранів, вул. Московської, перехрестя вул. Московська  - вул. Казакова, вул. Полонківська, перехрестя вул. Полонківської-вул. Довженка, вул. Сенатора, вул. Братковського, перехреся вул. Полонківська-вул. Корольова.

На магістральних вулицях та в районі дошкільних та навчальних закладів міста нанесено та поновлено горизонтальну дорожню розмітку на суму 475972,00 грн. Виконано поточний ремонт мостів та шляхопроводів міста, а також поточний ремонт турнікетних огороджень.

Встановлено близько 190 дорожніх знаків на суму 198000,00 грн.

Луцьким підприємством електротранспорту (Грицанчук І. І.) середнім ремонтом відремонтовано 2 тролейбуси із 12 запланованих на суму 44 700,0 грн., що складає 16,6%, проведено поточний ремонт контактної мережі  на суму 22 600,0 грн. Виконано поточний ремонт кабельних трас на суму 17 900,0 грн.

На  підготовку тролейбусів та автотракторної техніки до експлуатації в осінньо-зимовий період витрачено 143 700,0 грн., придбано 14 колісних диски, 40 тролейбусних та 113 автомобільних шин, 9 акумуляторних батарей.

На поточний ремонт та підготовку до експлуатації в зимових умовах котельнь, котельного обладнання та ГРП витрачено 4 000,0 грн., проведено ремонт та наладку вимірювальних приладів, електронасосів, запірної арматури.

КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло» (Ковпак О.А.)  виконано заміну та регулювання аварійних опор мереж зовнішнього освітлення на прибудинкових територіях міста; ремонт та заміну світильників на вул. Садовського, вул. Надрічній, вул. Караїмській, вул. Шевцової, вул. Гнідавській, вул. Станіславського, вул. Карпенка-Карого. Проведено перетяжку повітряних ліній на вул. Теремнівській, вул. Героїв УПА, вул. Наливайка, вул. Карбишева, вул. Карпенка-Карого, вул. Конякіна, вул. Гордіюк, вул. Єршова, пр. Президента Грушевського, пр. Відродження, вул. Січовій, вул. Софії Ковалевської.

Проведено реконструкцію мереж зовнішнього освітлення на вул. Володимирській, вул. Карпенка-Карого, вул. Боженка, вул. Мамсурова, роботи тривають у мікрорайоні „Вересневе”.

Інформація по ДКП «Луцьктепло» надається окремою довідкою.

Підприємством КП „Луцькводоканал” (Корчук І.М.) проведено ряд заходів:

- розроблено схеми оптимізації водопровідних та каналізаційних мереж м.Луцька, перша пред’явлена для погодження у Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг м. Київ;

- оптимізовано ( зменшено довжину мережі на 50 м.п.) схему внутрішньо майданчикових теплових мереж на Дубнівській площадці водопідготовки, як результат зменшення втрат тепла в мережі;

- проведена профілактика теплових мереж виробничої бази на вул..Січовій,16;

- оптимізовано системи опалення на КНС № 1,7;

- замінено 10 вікон на теплозберігаючі на КНС № 2,7,11;

- встановлено облік споживання води на 46 артсвердловинах  технологічних витрат Дубнівського, Гнідавського, Омельянівського майданчиків водопідготовки та очисних споруд каналізації;

- замінено аварійних ділянок водопровідних мереж – 1,55 км.;

- відремонтовано 110 каналізаційних колодязів;

- встановлено 148 залізобетонних кришок на водопровідноканалізаційних колодязях;

- замінено 16 чавунних люків;

- замінено 27 засувок;

- виконано ремонт 170 м.п. кабельних   та 215 м.п. повітряних ліній;

- виконано ремонт компактних трансформаторних підстанцій на суму 2,8 тис. грн..;

- придбано матеріалів на виконання робіт по утепленню побутового приміщення сторожів на вул.. Винниченка,39а вартістю 2,2 тис. грн..;

Використано коштів підприємства на виконання підготовчих та ремонтних робіт в сумі 482,66 тис. грн..

Луцьким спецкомбінатом комунально-побутового обслуговування   (Цетнар В.П.) проведено технологічне обслуговування системи опалення адмінбудівлі та газового обладнання паливної, переобладнано систему опалення  в складському приміщенні та приміщенні столярного цеху, встановлено котел на твердому паливі в драпірувальному цеху.

КП «Зелене господарство м. Луцька» (Мирка В.В.) проведено профілактичний ремонт системи опалення адміністративної будівлі, проведено ремонт системи опалення теплиці № 4, відремонтовано люки  в теплицях № 4,5,7.

Підприємством «Луцькспецкомунтранс» (Кузьмич В.Ф.) постійно, по мірі заповнення, проводиться пересипка ізолюючим шаром ґрунту відпрацьованих карт твердих побутових відходів на полігоні в с. Брище .

На території підприємства для складування піщано-соляної суміші для зимової посипки вулично-шляхової мережі підготовлено площадку площею 6400 кв. м.  Заготовлено 1530 тон піщано-соляної суміші, 400 тон піску, 544 т. щебенево-соляної суміші.

Підготовлено 16 одиниць спеціалізованої техніки для роботи в зимовий період.

Ведеться постійна робота із забезпечення необхідною кількістю контейнерів для збору і вивезення твердих побутових відходів, згідно з нормами накопичення.

Проведено заходи по підготовці до опалювального сезону адміністративної будівлі, деревину відібрано на полігоні. Заготовлено 8 т. брикету для опалення станції перевантаження. Проведено ревізію і ремонт водопровідної арматури.  Заготівля піску продовжується.

Житловий фонд комунальної  та кооперативної власності на сьогодні нараховує 1417 житлових будинків, загальною площею 2690,8 тис.м2. Із  них 5-и і 9-и поверхових 555 будинок та 862 будинків нижчої  забудови, в тому числі ветхих і аварійних - 165.

На даний час із 1221 будинку в комплексі до зими підготовлено 1198 будинок, що складає 98% та оформлені паспорти готовності. Профілактично відремонтовано системи центрального опалення у 634 будинках (100%), гарячого водопостачання у 397 будинках (100%), холодного водопостачання - у 229 будинках із запланованих 181. Проведено промивку внутрішньобудинкової системи опалення у 15 будинках.                        Підготовлено 836 під’їздів із виконанням робіт по склінню вікон на сходових клітках, ремонту дверей та встановлення пружин, з них у 163 проведено косметичний ремонт сходових кліток.  Відремонтовано 149 електрощитових із запланованих 136 шт. Проведено ремонт оголовків димовентиляційних каналів в 74-х будинках в кількості 216 шт.

Виконано заміну водовідвідних пристроїв у 122 будинках протяжністю 1475 мп. Відремонтовано поточним ремонтом 23312 м2 покрівель в 292 будинках  силами ЖКП з частковим залученням покрівельних матеріалів придбаних мешканцями, а саме:

- ЖКП №2 – 27 будинків, 1555 м2;

- ЖКП №3 – 83 будинки, 6380 м2;

- ЖКП №7 – 89 будинків, 5561 м2;

- ЖКП №11 – 34 будинки, 3895 м2;

- Товариство «М.Ж.К.» - 32 будинки, 3551 м2;

- ЛК ЖЕК №8  ЖБК – 27 будинків, 2370 м2.

На даний час роботи по комплексній підготовці будинків та поточному ремонту покрівель продовжуються. Також підрядним способом за кошти місцевого бюджету проведено капітальний ремонт системи водовідведення житлового будинку на вул.Львівській,63 та відбивання відшарованої облицювальної плитки з фасаду будинку на вул.Лесі Українки,67.

Проведено капітальний ремонт 26-ти ліфтів в житлових будинках. На даний час в стадії ремонту перебувають ще 26-ть ліфтів. До кінця 2012 року заплановано виконати капітальний ремонт 91 пасажирського ліфта.

Проблемні питання для житлово – комунальних підприємств не завжди дають можливість оперативно та своєчасно організовувати роботи по підготовці житла до зими, адже технічний стан більшої частини житлових будинків та інженерного обладнання має значний процент зносу, потребує переоснащення, заходів з енергозбереження, модернізації та реконструкції.  На даний час заборгованість населення за послуги з утримання будинків складає 8491,9 тис. грн. Заборгованість із виплати заробітної плати з 7,4 тис.грн. станом на 01.01.2012 зменшилася до 7,2 тис.грн. станом на 01.09.2012 (ЖКП №5).

Інформація про розрахунки за електроенергію підприємствами житлово-комунального господарства  наступна :

тис. грн.

| Підприємство | Заборгованість на 01.01.12 | Нараховано на 01.09.2012 | Оплачено на 01.09.2012 | Заборгованість на 01.09.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖКП №1 | 97,9 | 251,1 | 250,0 | 99,0 |
| ЖКП №2 | 55,9 | 322,3 | 330,0 | 48,2 |
| ЖКП №3 | 95,0 | 1039,8 | 1124,5 | 10,3 |
| ЖКП №7 | 47,4 | 449,8 | 458,0 | 39,2 |
| ЛК ЖЕК№8 ЖБК | 34,0 | 258,0 | 268,0 | 24,0 |
| ЖКП №11 | 0 | 306,0 | 311,0 | 0 |
| "М.Ж.К." | 0 | 402,8 | 410,1 | 0 |
| Разом | 330,2 | 3029,8 | 3151,6 | 208,4 |
| ДКП "Луцьктепло" | 604,2 | 14853,7 | 13783,3 | 1674,6 |
| КП "Луцькводоканал" | 14092,5 | 17127,5 | 8996,2 | 22223,8 |
| Всього | 15026,9 | 35011,0 | 25931,1 | 24106,8 |

Інформація про розрахунки за природний газ комунальними підприємствами міста :

тис. грн.

| ДКП "Луцьктепло" | 59797,0 | 114529,7 | 79340,3 | 94986,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КП "Луцькводоканал" | 19,1 | 247,7 | 231,9 | 34,9 |
| Всього | 59816,1 | 114777,4 | 79572,2 | 95021,3 |

Директор департаменту                                                                  І. Є. Кубіцький

Коленда 773 160

Люфт 773 161

Козел 773 162