Додаток 1 до рішення Луцької міської ради від__________№_____про внесення змін до рішення міської ради

від 30.06.2016 № 10/37

«Про Програму розвитку Луцького підприємства електротранспорту

на 2016 - 2020 роки»

Паспорт Програми розвитку

Луцького підприємства електротранспорту на 2016 – 2020 роки.

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Луцька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Доручення першого заступника міського голови від 08.10.2015№ 0-12/76 |
| 3. | Розробник Програми | Луцьке підприємство електротранспорту |
| 4. | Співрозробник Програми | Управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Луцьке підприємство електротранспорту |
| 6. | Учасники Програми | Луцьке підприємство електротранспорту, Управліннякапітального будівництва Луцької міської рада Виконавчий комітет Луцької міської ради |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2016 – 2020 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програмивсього, тис.грн. | 165256,0 |
| у тому числі: |  |  |
| 8.1. | Коштів міського бюджету | 29356,0 |
| 8.2. | ЄвропейськийІнвестиційний Банк.Інші джерела фінансування, що не заборонені чинним законодавством | 135900,0 |

Секретар міської ради                                                             Григорій Пустовіт

Додаток 2до рішення Луцької міської ради від__________№_____про внесення змін до рішення міської ради

від 30.06.2016 № 10/37

«Про Програму розвитку Луцького підприємства електротранспорту

на 2016 - 2020 роки»

Додаток 1

до Програми розвитку Луцького

підприємства електротранспорту

# Ресурсне забезпечення міської Програми розвитку

# Луцького підприємства електротранспорту на 2016-2020 роки.

| ## № з/п | ## Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми | Загальний обсяг фінансування, тис. грн.. | # У тому числі за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: | 165256,0 | 7584,0 | 3272,0 | 48400,0 | 70700,0 | 35300,0 |
| 2. | коштів бюджету міста | 29356,0 | 7584,0 | 3272,0 | 13500 | 2500 | 2500 |
| 3. | Європейський Інвестиційний Банк. Інші джерела фінансування, що не заборонені чинним законодавством. | 135900,0 |  |  | 34900,0 | 68200,0 | 32800,0 |

Секретар міської ради                                                             Григорій Пустовіт

Додаток 3 до рішення Луцької міської ради від__________№_____про внесення змін до рішення міської ради

від 30.06.2016 № 10/37

«Про Програму розвитку Луцького підприємства електротранспорту

на 2016 - 2020 роки»

Додаток 2

до Програми розвитку Луцького

підприємства електротранспорту

Перелік завдань і заходів Програми, напрямки використання бюджетних коштів та результативні показники

Луцького підприємства електротранспорту на 2016 – 2020 роки.

| № з\п | Напрям діяльності | Заходи |  | Термін виконання |  | Виконавці | Джерела та обсяги фінансування, тис.грн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Кошти бюджету міста | ЄвропейськийІнвестиційний Банк.Інші джерела фінансування, що не заборонені чинним законодавством |
| 1 | Технічнепереоснащенняпідприємства, систем диспетчерського контролю, сповіщенняпасажирів та оплати проїзду | Автоматизована система оплати проїзду: - програмне забезпечення, розгортання ЦБД , навчання персоналу , розробка методичної документації та звітності; -валідатори ручні для кондукторів. |  | 2016 |  | Луцьке підприємство електротранспорту | 1052,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1248,0 |  |
|  |  | GPS-моніторинг: - пусконаладжувальні роботи по розгортанню системи включно з загальним доступом, мобільнимидодатками танавчанні персоналу;- встановлення обладнання супутникового спостереження в рухомий склад підприємства. |  | 2016 |  |  | 76,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 208,0 |  |
|  |  | Система сповіщення пасажирів: - встановлення обладнання в рухомому складі підприємства та налаштування маршрутів для автоматичного оголошення зупинок |  | 2017 |  |  | 772,0 |  |
| 2. | Оновлення парку тролейбусів | Придбання БК тролейбусів |  | 2018 |  | Виконавчий комітет Луцької міської ради Луцьке підприємство електротранспорту | 10000 |  |
|  |  | Заміна фізично зношених тролейбусів (6 одиниць щороку) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 30000,0 |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 60000,0 |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 30000,0 |
|  |  | Проведення капітального ремонту тролейбусів (8 одиниць щороку) |  | 2016 |  |  | 2500,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 |  |  | 2500,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | 2500,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | 2500,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | 2500,0 |  |
| 3. | Оновлення контактної мережі | Будівництво та реконструкція нових тролейбусних ліній |  | 2016 |  | Виконавчий комітет Луцької міської ради Луцьке підприємство електротранспорту |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 3600,0 |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 3600,0 |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція контактної мережі |  | 2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | 1000,0 | 1300,0 |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4600,0 |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2800,0 |
| 4. | Капітальний ремонт та реконструкція будівель | Капітальний ремонт покрівлі над виробничими приміщеннями |  | 2016 |  | Луцьке підприємство електротранспорту, управління капітального будівництва | 1500,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція покриття мийки |  | 2016 |  |  | 400,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція зовнішніх огороджуючих конструктивів |  | 2016 |  |  | 600,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всього по джерелах фінансування тис.грн. | 29356,0 | 135900,0 |
| Всього: |  |  |  |  | 165256,0 |  |  |  |
| в тому числі за джерелами фінансування та за роками: |  |  | 2016 рік |  | 7584,0 |  | 7584,0 |  |
|  |  |  | 2017 рік |  | 3272,0 |  | 3272,0 |  |
|  |  |  | 2018 рік |  | 48400,0 |  | 13500,0 | 34900,0 |
|  |  |  | 2019 рік |  | 70700,0 |  | 2500,0 | 68200,0 |
|  |  |  | 2020 рік |  | 35300,0 |  | 2500,0 | 32800,0 |

Секретар міської ради                                                                                                                                  Григорій Пустовіт