Інформація

про виконання Програми розвитку

електронного урядування та інформатизації

міста Луцька на 2013 - 2015 роки

Програму розвитку електронного урядування та інформатизації міста Луцька на 2013 - 2015 роки розроблено відповідно до  Закону України «Про національну програму інформатизації» та затверджено рішенням міської ради 28.11.2012 № 34/40 “Про Програму розвитку електронного урядування та інформатизації міста Луцька на 2013 - 2015 роки”.

Мета Програми полягала у розвитку та створенні можливостей переходу до сучасного управління із використанням новітніх технологій.

Заходи Програми виконані частково, у зв'язку з неповним фінансуванням. Програма профінансована на 46% від запланованого.

| Рік виконання | Запланований обсяг фінансування, грн. | Фактичний обсяг фінансування, грн. |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 725000 | 178675,28 |
| 2014 | 475000 | 458100 |
| 2015 | 395000 | 95190 |
| ВСЬОГО | 1595000 | 731965,28 |

Заходи Програми реалізовувались по мірі надходження коштів, при цьому, в основному, були спрямовані на модернізацію та підтримку робочих місць.

| № з/п | Заходи Програми | Стан виконання | Залучені кошти (грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення інформаційно-телекомунікаційної мережі у приміщенні Луцької міської ради | Не виконано | - |
| 2 | Об’єднання віддалених інформаційних систем за допомогою оптоволокна | Виконано в частині о'бєднання адмінбудівель по вул. Б.Хмельницького,19 — вул. Лесі Українки, 35 (ЦНАП) | 11214 |
| 3 | Створення системи резервування даних | Виконано частково, придбано місткі зовнішні накопичувачі даних | 3782 |
| 4 | Впровадження безкоштовного доступу до мережі інтернет за допомогою технології WI-FI | Виконано частково, встановлено три точки доступу в адмінприміщенні по вул. Б.Хмельницького,19; дві точки доступу в адмінприміщенні по вул. Лесі Українки, 35 (ЦНАП) | 3801,28 |

| 5 | Розвиток системи електронного документообігу, впровадження нових модулів | Збільшено ліміт по ліцензіях, здійснено перехід на нову версію програмного продукту | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Розвиток та модернізація офіційного веб-сайту Луцької міської ради | Впроваджено підсистему “Реєстрація дітей до дитячих навчальних закладів” | - |
| 7 | Придбання та запуск Інформаційно-аналітичної системи «Автоматизація та контроль за державними закупівлями» | Захід трансформовано у інтеграцію з ІАС “Державні закупівлі”. Реалізовано в повному обсязі. | Без залучення коштів |
| 8 | Легалізація програмного забезпечення | Реалізовано частково, закуплено 10 ліцензій windows 7. Здійснюється робота над переходом на систему Linux. | 12656 |
| 9 | Модернізація існуючого та впровадження нового серверного обладнання | Виконано у повному обсязі. Закуплено три нових сервери. | 210015 |
| 10 | Модернізація засобів інформатизації | Виконано частково | 417777 |
| 11 | Проведення робіт з впровадження комплексної системи захисту інформації | Виконано у повному обсязі. Реалізовано КСЗІ для кабінету міського голови, комп'ютерного обладнання для/ обробки ДСК | 9900 |
| 12 | Дооснащення залу засідань міської ради | Виконано у повному обсязі. Здійснено дооснащення мікрофонами, закуплено додатковий звуковий мікшер, модернізовано систему “Віче”. | 62820 |

Начальник відділу програмно-

комп'ютерного забезпечення 							Денис Осокін