Звіт про виконання «Програми створення

містобудівного кадастру на території

міста Луцька на 2014-2015 роки»

Рішенням Луцької міської ради 29.11.2013 року № 48/171 погоджено Програму створення містобудівного кадастру на території міста Луцька на 2014-2015 роки. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми – 5680,00 тис.грн. ( в тому числі: коштів міського бюджету – 2940,00 тис. грн., коштів інших джерел – 2740,00тис грн.).

Програма розрахована на період 2014 -2015 роки і складається з двох етапів:

- I етап (2014-2015 роки) – формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру.

- II етап (2015 рік) – функціонування та удосконалення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та моніторингу міста Луцька.

Враховуючи відсутність коштів виконано лише частину першого етапу Програми, а саме:

- проведено інвентаризацію наявних в архіві управління містобудування та архітектури матеріалів, дані яких передбачається ввести до містобудівного кадастру.

-забезпечено проведення аерофотозйомки території міста Луцька(відповідно до п.11 додатку №1 до Програми із запланованих 250 тис.грн.,  витрачено – 273419,74 грн.)

-  виготовленно планово-картографічний матеріалу М 1:2000 (відповідно до п.12 додатку №1 до Програми із запланованих 1200 тис.грн.,  витрачено – 726525,85 грн.),

-виготовлено ортофотоплани території міста Луцька М 1:1000.

На вказані роботи відповідно до Програми передбачено 1450,00 тис. грн.( фактично роботи виконані за 999945,6 грн. у співфінансуванні з Волинською обласною державною адміністрацією (50Х50)).

За результатами інвентаризації встановлено, що необхідно доповнити єдину цифрову топографічну основу міста планово-картографічними матеріалами масштабу 1:500, потреба в яких виникла у зв’язку з необхідністю введення до містобудівного кадастру відомостей про інженерно-транспортну інфраструктуру ( із 1057 наявних в архіві управління планшетів не внесено в електронну карту міста 350 планшетів). Сформовано Службу містобудівного кадастру та моніторингу у складі управління містобудування та архітектури. Служба містобудівного кадастру та моніторингу у зв’язку з відсутністю необхідних коштів які передбачені Програмою не забезпечена програмно-технічним комплексом містобудівного кадастру, інформаційно-комунікаційною системою автоматизації процесів збору, обробки, систематизації, реєстрації, зберігання та оновлення кадастрової інформації ( відповідно до Програми на придбання та встановлення технічного комплексу та програмного забезпечення геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру передбачено 2014 рік- 500,00 тис. грн. , 2015 рік – 200,00 тис. грн.).

Службою містобудівного кадастру та моніторингу на даний час відповідно до другого етапу Програми ведуться електронні інформаційні бази, а саме:

- електронна карта міста Луцька (М 1:500);

- Адресний реєстр;

- Реєстр земельних ділянок наданих у власність чи користування;

- Реєстр вулиць.

- Реєстр кадастрових кварталів;

- Реєстр тимчасових споруд (проектний);

Внесені  в базу даних затверджені рішенням МВК червоні лінії вулиць (графічна частина), прибудинкові території (частково), існуюча та проектна межа міста Луцька, прибережні смуги вздовж річок в межах земель міської ради, методом фотофіксації ведеться електронний архів містобудівної документації (будівельні паспорти, містобудівні умови та обмеження, паспорти прив’язок тимчасових споруд, детальні плани територій).

За період з січня по грудень місяць 2015 року Службою містобудівного кадастру та моніторингу внесено в електронну карту міста Луцька 1141 ділянка (топографо-геодезичні зйомки), 255 виконавчих топографо-геодезичних зйомок, внесено інформацію по 1150 земельних ділянках до Реєстру земельних ділянок, видано 1209 довідок про резервування та присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна,  підготовлено 210 розпоряджень міського голови щодо присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна.

Виконавчим комітетом Луцької міської ради  від 03.06.2015 року № 307-1 прийнято рішення підготовлене  Службою містобудівного кадастру та моніторингу «Про затвердження Положення про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна, розташованим на території міста Луцька» та № 308-1 «Про Єдиний адресний реєстр міста Луцька».

Для прийняття обґрунтованих рішень щодо розробки містобудівної документації та надання дозвільних документів щодо забудови земельних ділянок  Службою містобудівного кадастру та моніторингу розпочато роботи по веденню проекту «Карта» в якому будуть об’єднані всі вищеперераховані електронні інформаційні бази в тому числі Генеральний план міста Луцька та план зонування території міста Луцька, затверджені та проектовані детальні плани територій та інша інформація.

За умови фінансування робіт для придбання та встановлення технічного комплексу та програмного забезпечення геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру вищезазначена електронна інформаційна база даних через мережу Інтернет може використовуватись в роботі структурними підрозділами Луцької міської ради, підприємствами , установами, організаціями, мешканцями міста.

Начальник управління                                                         Леонід Герасимюк

Матвіїв       777 864

Никитюк     777 866