- Додаток

до рішення виконкому

Луцької міської ради

від 24.05.2012 № 315-1

- Заходи

з підготовки підприємств, організацій та установ міста

до роботи в осінньо-зимовий період

- 2012-2013 р.р.

| №№ з/п | Найменування заходів | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Житлово-комунальні підприємства |  |  |
| 1.1. | Виконати ремонт покрівель у 144 житлових будинках, площею 15328 м2, замінити 459 мп труб водовідвідних пристроїв | 10.10.2012 |
| 1.2. | Підготувати 665 під’їздів житлових будинків (відремонтувати вхідні двері, встановити пружини, засклити вікна) | 15.10.2012 |
| 1.3. | Провести профілактичний ремонт систем холодного водопостачання у 181 будинку | 15.10.2012 |
| 1.4. | Виконати ремонт електрощитових у 136 житлових будинках | 15.10.2012 |
| 1.5. | Відремонтувати оголовки димовент-каналів у 31 будинку | 15.10.2012 |
| 1.6. | Створити запас матеріалів для аварійно-відновлювальних робіт в осінньо-зимовий період | 15.10.2012 |
| 1.7. | Заготовити 284 м3 піщано-соляної суміші для посипання тротуарів у зимовий період | 15.10.2012 |
| 1.8. | Підготувати 12 одиниць тракторної снігоприбиральної техніки до експлуатації в зимовий період | 15.10.2012 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2. ДКП « Луцьктепло » ( Киричук О.О. ) |  |  |
| 2.1. | Виконати капітальний ремонт центральних теплових пунктів: - на вул.Ветеранів, 17 - на вул.Декабристів, 29 - на пр-ті Відродження, 12 | 15.09.2012 |
| 2.2 | Виконати капітальний ремонт теплових мереж – 2,5 км | 15.09.2012 |
| 2.3. | Виконати поточний ремонт котелень та центральних теплових пунктів згідно з актами та графіками | 15.09.2012 |
| 2.4. | Провести поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж центрального опалення та гарячого водопостачання | 15.10.1012 |
| 2.5. | Виконати поточний ремонт тепломереж – 135,6 км | 15.09.2012 |
| 2.6. | Виконати технічне обслуговування елеваторних вузлів та теплових вводів в житлових будинках | 15.09.2012 |
| 2.7. | Виконати промивання тепломереж та внутрішньобудинкових мереж після закінчення ремонтного періоду | 15.09.2012 |
| 2.8. | Провести гідравлічні випробування тепломереж та внутрішньобудинкових мереж на щільність після опалювального сезону 2011-2012 рр | 15.09.2012 |
| 2.9. | Провести гідравлічні випробування теплових мереж на герметичність після закінчення ремонтного періоду | 15.10.2012 |
| 2.10. | Провести гідравлічні випробування внутрішньобудинкових систем на щільність та герметичність після закінчення ремонтного періоду | 15.10.2012 |
| 2.11. | Провести режимно – налагоджувальні роботи в котельнях на: вул.Львівській,28 пр-ті Волі,4, 8, 10 вул.Новочерчецькій,3 вул.Вавилова,6 вул.Кравчука, 11б вул.Крилова,1 вул.Стрілецькій,2 вул.Глушець,39 вул.Рівненській,119 вул.Задворецькій,13 вул. Шевченка,3 вул.Даргомижського,3 вул.Стефаника,3а пр-ті Відродження, 28 | 15.10.2012 |
| 1 | 2 | 3 |
| 3. КП “Луцькводоканал” (Корчук І.М.) |  |  |
| 3.1. | Провести заміну водогонів артезіанської свердловини № 38 (70 п.м.) | 15.09.2012 |
| Цех насосних та очисних споруд каналізації |  |  |
| 3.2. | Оптимізувати систему опалення на КНС-1, 7 | 15.09.2012 |
| 3.3. | Виконати заміну вікон на теплозберігаючі на КНС-2, 7, 11 | 15.09.2012 |
| Цех водопровідно – каналізаційних мереж |  |  |
| 3.4. | Виконати заміну аварійних ділянок водопроводу 2,1 км) | 15.10.2012 |
| 3.5. | Виконати заміну засувок (12 шт.) | 15.10.2012 |
| 3.6. | Виконати заміну пожежних гідрантів (5 шт.) | 15.10.2012 |
| 3.7. | Виконати заміну люків на водопровідно – каналізаційних мережах (12 шт.) | 15.10.2012 |
| 3.8. | Виконати демонтаж ВРК (20 шт.) | 15.10.2012 |
| 3.9. | Виконати заміну аварійних ділянок каналізації (0,039 км) | 15.10.2012 |
| 3.10. | Встановити залізобетонні кришки на водопровідних та каналізаційних колодязях (120 шт.) | 15.10.2012 |
| 3.11. | Виконати ремонт водопровідних та каналізаційних колодязів (100 шт.) | 15.10.2012 |
| Цех з ремонту і експлуатації транспортних засобів |  |  |
| 3.12. | Виконати утеплення побутового приміщення на вул.Винниченка, 39а | 15.09.2012 |
| Відділ головного енергетика |  |  |
| 3.13. | Виконати ремонт КЛ-10 кВ ( 80 п.м.) | 15.09.2012 |
| 3.14. | Виконати ремонт ПЛ 10 кВ (300 п.м.) | 15.10.2012 |
| 3.15. | Виконати ремонт КТП | 15.10.2012 |
| 3.16. | Виконати заміну блоків автоматики КНС | 15.10.2012 |
| 4. Луцьке підприємство електротранспорту (Грицанчук І. І.) |  |  |
| 4.1. | Виконати поточний ремонт адмінприміщення, побутових і виробничих приміщень | 01.11.2012 |
| 4.2. | Виконати поточний ремонт та підготовку до експлуатації в зимових умовах котельні, котельного обладнання і газо-розподільчого пункту (далі – ГРП) | 15.09.2012 |
| 4.3. | Здійснити підготовку тролейбусів до експлуатації в осінньо-зимовий період з оформленням „Паспорта готовності тролейбуса до роботи в осінньо-зимовий період” | 01.11.2012 |
| 4.4. | Здійснити підготовку автобусів та автотракторної техніки до експлуатації в осінньо-зимовий період | 01.11.2012 |
| 4.5. | Виконати поточний ремонт контактної мережі. Сезонне регулювання | 01.11.2012 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4.6. | Виконати поточний ремонт та обслуговування кабельних трас | 01.11.2012 |
| 4.7. | Провести очищення та сезонне обслуговування колодязів зливової каналізації | 01.09.2012 |
| 4.8. | Підготувати піщану суміш для підсипки на маневрових площадках, сніго-прибирального інвентарю | 01.10.2012 |
| 4.9. | Провести перевірки сантехнічного обладнання і мережі опалення на ТП № 5 диспетчерської на вул. Карбишева | 15.09.2011 |
| 4.10. | Виконати капітальний та середній ремонт 12 тролейбусів | 01.12.2012 |
| 4.11. | Скласти перелік обов’язкових робіт з підготовки рухомого складу до роботи в осінньо-зимовий період | 10.05.2012 |
| 4.12. | Провести заняття з працівниками ремонтної зони по переліку обов’язкових робіт при підготовці при підготовці тролейбусів та автотракторної техніки до роботи в осінньо-зимовий період | 20.05.2012 |
| 4.13. | Прийняти заліки від водіїв автотранспортних засобів та тролейбусів з правил експлуатації транспорту в осінньо-зимовий період | 01.11.2012 |
| 5. КП «Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло» (Ковпак О.А.) |  |  |
| 5.1. | Виконати ремонт і заміну шаф управління зовнішнім освітленням у місті (39 шт.) | 01.10.2012 |
| 5.2. | Виконати заміну ліній живлення від ШУ-90, загальною протяжністю 200м | 01.10.2012 |
| 5.3. | Виконати заміну аварійних опор мереж зовнішнього освітлення: - вул. Ветеранів, - вул. Коперніка - вул. Стрілецькій | 01.10.2012 |
| 5.4. | Виконати ремонт та заміну світильників: - вул. Карпенка-Карого - вул. Надгірній - вул. Володимирській - вул. Станіславського - вул. Гнідавській | 01.10.2012 |
| 1 | 2 | 3 |
| 5.5. | Виконати перетягнення повітряних ліній: - пр. Президента Грушевського - пр. Відродження - вул. Єршова - вул. Гордіюк - вул. Конякіна - вул. Карпенка-Карого - вул. Карбишева - вул. Наливайка - вул. Героїв УПА - вул. Січовій - вул. Софії Ковалевської - вул. Стрілецькій - вул. Теремнівській | 01.10.2012 |
| 5.6 | Провести реконструкцію мереж зовнішнього освітлення у мікрорайоні „Вересневе” | 01.10.2012 |
| 6. Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство “Луцькспецкомунтранс” (Кузьмич В.Ф.) |  |  |
| 6.1. | Виконати ремонт електроакумуляторного приміщення з будівництвом вентиляційних систем | 01.10.2012 |
| 6.2. | Підготувати нове приміщення для електрогазозварювальних робіт з ремонтною ямою та вентиляційною системою | 01.11.2012 |
| 6.3. | Провести ремонт столярної майстерні, провести ремонт дверей, вікон адмінприміщення | 01.09.2012 |
| 6.4. | Перекрити покрівлю в РМ площею 122 м2 | 01.09.2012 |
| 6.5. | Провести ревізію і ремонт водопровідної арматури, насосів, електродвигунів, профілактику опалювальної системи адмінприміщення і приміщення диспетчерської. Промити водяну систему опалювального котла в адмінбудинку | 01.09.2012 |
| 6.6. | Завершити роботу з облаштування котловану для збору стічних вод | 01.06.2012 |
| 6.7. | Заготовити пісок 3000 тонн | 01.10.2012 |
| 6.8. | Заготовити солі 400 тонн | 01.10.2012 |
| 6.9. | Приготувати 3400 т піщано-соляної суміші | 01.10.2012 |
| 6.10. | Провести своєчасне сезонне технічне обслуговування автотранспорту, причепів, тракторів | 01.10.2012 |
| 6.11. | Виконати ремонт і фарбування механізмів на полігоні ТПВ в с. Брище | 10.09.2012 |
| 6.12. | Провести пересипання ізолюючим шаром ґрунту відпрацьованих карт ТПВ на полігоні с. Брище | 01.07.2012 |
| 6.13. | Підготувати додаткові під’їзні шляхи на полігон ТПВ с. Брище в осінньо-зимовий період | 01.08.2012 |
| 1 | 2 | 3 |
| 6.14. | Заготовити 10 тонн брикету для опалення СП ТПВ | 01.08.2012 |
| 6.15. | Виконати профілактику та ремонт запірної арматури автозаправної станції | 01.07.2012 |
| 6.16. | Виконати профілактику та ревізію всіх ємностей паливо-мастильних матеріалів | 01.07.2012 |
| 6.17. | Провести перевірку димоходів паливної адмінприміщення та диспетчерської | 01.09.2012 |
| 6.18. | Виконати роботи з фарбування в’їзних воріт, оглядової ями | 01.05.2012 |
| 6.19. | Провести СО, дорожньої техніки після зимового прибирання | 01.05.2012 |
| 6.20. | Заготовити зимовий спецодяг для водіїв і слюсарів та інших категорій робітників | 01.09.2012 |
| 6.21. | Підготувати пристрої для примусового запуску двигунів від електромережі і за допомогою акумуляторів | 01.09.2012 |
| 6.22. | Переобладнати дорожню техніку для зимового прибирання вулиць м. Луцька | 01.10.2012 |
| 6.23. | Заготовити матеріали, необхідні для проведення міроприємств по підготовці до зими: скло, бітум, шифер, дошки, керосин, мастильні матеріали і інше | 01.07.2012 |
| 7. Луцький спецкомбінат комунально-побутового обслуговування ( Цетнар В.П. ) |  |  |
| 7.1. | Провести технологічне обслуговування системи опалення адмінбудівлі | 01.10.2012 |
| 7.2. | Переобладнати систему опалення в складському приміщенні та в столярному цеху | 01.10.2012 |
| 7.3. | Заготовити дрова та вугілля для роботи паливної | 01.10.2012 |
| 7.4. | Підготовити систему водопостачання міського кладовища (Гаразджа) до роботи в зимовий період | 15.10.2012 |
| 7.5. | Провести утеплення секторів для роботи в зимовий період | 15.10.2011 |
| 7.6. | Підготувати службові приміщення на міському кладовищі (Гаразджа) до зими | 15.10.2012 |
| 7.7. | Підготувати приміщення будинку Панахиди до роботи в зимовий період | 15.10.2012 |
| 7.8. | Переобладнати систему опалення, встановити котел на твердому паливі в драпірувальному цеху | 15.10.2012 |
| 8. КП «Зелене господарство м. Луцька» (Мирка В.В.) |  |  |
| 8.1. | Провести профілактичний ремонт запірної арматури системи опалення підприємства | 15.10.2012 |
| 8.2. | Заготовити 3т піску для посипання території під час ожеледиці | 15.10.2012 |
| 1 | 2 | 3 |
| 8.3 | В міру необхідності провести скління теплиць № 1,2,3 | 15.10.2012 |
| 8.4. | Відремонтувати люки в теплицях № 3, 4,5,7 | 15.10.2012 |
| 8.5. | Провести ремонт системи опалення теплиці №4 | 15.10.2012 |
| 8.6. | Заготовити дрова та щепу для опалення теплиць | 15.10.2012 |
| 9. Управління культури (Гнатів Т.Ф.) |  |  |
| 9.1. | Провести вибірковий ремонт дахів закладів культури | 15.10.2012 |
| 9.2. | Здійснити перевірку і підготувати до роботи системи тепло, водо, електропостачання міських закладів культури | 01.10.2012 |
| 9.3. | Провести повірку теплових лічильників у у міських закладах культури | 01.10.2012 |
| 9.4. | Провести ремонт та заміну віконних рам та віконного скла у закладах культури | 15.10.2012 |
| 9.5. | Встановити автономне опалення в приміщенні бібліотеки-філії №3 для дорослих | 01.10.2012 |
| 9.6. | Провести реконструкцію системи опалення приміщення Луцької художньої школи з використанням енергозберігаючих технологій | 01.10.2012 |
| 10. Управління освіти (Гребенюк О.В.) |  |  |
| 10.1. | Виконати поточний ремонт та наладку обладнання котелень СЗОШ № 1, ЗОШ № 7, 12 | 01.10.2012 |
| 10.2. | Виконати добудову санвузла в Луцькій школі-інтернат | 01.10.2012 |
| 10.3. | Виконати ремонт системи опалення ДНЗ № 33 | 01.10.2012 |
| 10.4. | Виконати поточний ремонт каналізації ДНЗ № 1 | 01.10.2012 |
| 10.5. | Провести встановлення віконних блоків з теплозберігаючими склопакетами в ЗОШ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, школі-інтернат, НРЦ, ПУМ, ДНЗ №№ 5, 13, 16, 25, 35, 37 | 01.10.2012 |
| 11.Управління охорони здоров’я (Кошель Ф.Г.) |  |  |
| 11.1 | Провести повірку усіх видів лічильників у міських медичних закладах | 01.10.2012 |
| 11.2. | Підготувати автомобільну техніку медичних закладів до роботи в осінньо-зимовий період | 01.10.2012 |
| 11.3. | Здійснити перевірку і підготувати до роботи системи тепло, водо, електропостачання медичних закладів | 01.10.2012 |
| 11.4. | Провести вибірковий ремонт дахів закладів медицини | 01.10.2012 |
| 11.5. | Провести встановлення віконних блоків з теплозберігаючими склопакетами | 01.10.2012 |
| 11.6 | Здійснити ремонт та утеплення вікон, дверей в медичних закладах | 01.10.2012 |
| 11.7. | Заготовити овочі для зимового зберігання | 15.10.2012 |
| 11.8. | Підготувати до експлуатації в осінньо-зимовий період котельні станції швидкої медичної допомоги та пологового будинку | 01.10.2012 |
| 1 | 2 | 3 |
| 11.9 | Забезпечити під час проведення ремонту будівель, інженерних мереж і систем впровадження сучасних будівельних матеріалів, новітнього інженерного обладнання та приладів для економного використання паливно-енергетичних ресурсів | 01.10.2012 |
| 11.10 | Провести капітальний ремонт даху міської поліклініки №3 | 01.10.2012 |
| 11.11 | Провести ремонт теплообмінника котельні міської клінічної лікарні | 01.10.2012 |
| 11.12 | Виконати ремонт інженерних мереж у приміщенні міської дитячої поліклініки на вулиці Чорновола, 1 | 01.10.2012 |
| 12. ВАТ „Волиньгаз” (Коротя М.І.) |  |  |
| 12.1 | Провести заміну обладнання ШГРП | 15.10.2012 |
| 12.2 | Провести заміну обладнання ГРП | 15.10.2012 |
| 12.3 | Провести капітальний ремонт трьох будівель ГРП | 15.10.2012 |
| 12.4 | Провести поточний ремонт 72-х ГРП | 15.10.2012 |
| 12.5 | Провести поточний ремонт 203-х ШГРП | 15.10.2012 |
| 12.6 | Провести технічне обстеження та оцінку підземних газопроводів | 15.10.2012 |
| 12.7 | Провести планово-технічне обслуговування газових приладів та газопроводів в житлових будинках | 15.10.2012 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                           Юрій Вербич