- Додаток

до рішення виконавчого комітету

Луцької міської ради

________________№ __________

- Заходи

з підготовки підприємств, організацій та установ міста

до роботи в осінньо-зимовий період

- 2018-2019 років

| № з/п | Найменування заходів | Термін виконання |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Житлово-комунальні підприємства |  |  |  |
| 1.1. | Виконати ремонт покрівель у 86 житлових будинках, площею 7174 м2, замінити 554 п.м труб водовідвідних пристроїв | 10.10.2018 |  |
| 1.2. | Провести косметичний ремонт 66 під’їздів житлових будинків | 15.10.2018 |  |
| 1.3. | Підготувати 2034 під’їзди житлових будинків (відремонтувати вхідні двері, встановити пружини, засклити вікна) | 10.10.2018 |  |
| 1.4. | Провести профілактичний ремонт систем холодного водопостачання у 143 будинках, системи гарячого водопостачання у 113 будинках та централізованого опалення у 151 будинку | 10.10.2018 |  |
| 1.5. | Виконати промивання систем центрального опалення у 2 будинках | 10.10.2018 |  |
| 1.6. | Виконати ремонт електрощитових у 138 житлових будинках | 01.10.2018 |  |
| 1.7. | Відремонтувати оголовки димовентиляційних каналів у 32 будинках | 01.10.2018 |  |
| 1.8. | Створити запас матеріалів для аварійно-відновлювальних робіт в осінньо-зимовий період | 15.10.2018 |  |
| 1.9. | Підготувати 10 одиниць тракторної снігоприбиральної техніки до експлуатації в зимовий період | 01.10.2018 |  |
| 2. ДКП „Луцьктепло” (Малютіна В.А.) |  |  |  |
| 2.1. | Виконати капітальний ремонт центральних теплових пунктів (ЦТП) на вул. Кравчука, 26г та пр. Молоді, 5в | згідно з графіком |  |
| 2.2. | Виконати капітальний ремонт котельні на вул. Вавилова, 6 | згідно з графіком |  |
| 2.3. | Провести гідравлічні випробування тепломереж після опалювального сезону 2017-2018 років та після проведення ремонтних робіт | згідно з графіком |  |
| 2.4. | Виконати поточний ремонт 52-х центральних теплових пунктів (ЦТП) та 57-ми котелень | згідно з графіком |  |
| 2.5. | Виконати поточний ремонт теплових мереж – 129,5 км та заміну 2,654 км трубопроводів (в двотрубному вимірі) | згідно з графіком |  |
| 2.6. | Провести реконструкцію під індивідуальний тепловий пункт котельні на вул. Глушець, 39 та центрального теплового пункту на вул. Рівненській, 125 | згідно з графіком |  |
| 2.7. | Провести промивку теплових мереж після поточного ремонту | згідно з графіком |  |
| 2.8. | Провести випробування гідравлічних режимів теплових мереж | згідно з графіком |  |
| 2.9. | Провести режимно-налагоджувальні роботи на котельнях та центральних теплових пунктах | згідно з графіком |  |
| 3. КП „Луцькводоканал” (Корчук І.М.) |  |  |  |
| 3.1. | Провести заміну окремих ділянок каналізаційних мереж довжиною 60 м |  | 15.10.2018 |
| 3.2. | Провести виготовлення та встановлення залізобетонних кришок на водопровідних колодязях (9 од.) |  | 15.10.2018 |
| 3.3. | Виконати захист металевих конструкцій на КНС та ОСК від корозії (638 м2) |  | 15.10.2018 |
| 3.4. | Провести заміну аварійних ділянок водопровідних мереж (1,56 км) |  | 15.10.2018 |
| 3.5. | Виконати заміну люків (30 од.) |  | 15.10.2018 |
| 3.6 | Виконати заміну пожежних гідрантів (10 од.) |  | 15.10.2018 |
| 3.7 | Провести заміну засувок (15 од.) |  | 15.10.2018 |
| 3.8. | Виготовити та встановити залізобетонні кришки на водопровідних та каналізаційних колодязях (250 од.) |  | 15.10.2018 |
| 3.9. | Провести ремонт водопровідно-каналізаційних колодязів (100 од.) |  | 15.10.2018 |
| 3.10. | Виконати демонтаж ВРК (3од.) |  | 15.10.2018 |
| 4. КП „Луцьке підприємство електротранспорту” (Пуц В.В.) |  |  |  |
| 4.1. | Здійснити підготовку тролейбусів до експлуатації в осінньо-зимовий період з оформленням Паспорта готовності тролейбуса до роботи в осінньо-зимовий період | 01.11.2018 |  |
| 4.2. | Здійснити підготовку автобусів та автотракторної техніки до роботи в осінньо-зимовий період | 01.11.2018 |  |
| 4.3. | Виконати поточний ремонт контактної мережі, сезонне регулювання | 01.11.2018 |  |
| 4.4. | Виконати поточний ремонт та обслуговування кабельних трас | 01.11.2018 |  |
| 4.5. | Провести очищення та сезонне обслуговування колодязів зливової каналізації | 01.09.2018 |  |
| 4.6. | Підготувати піщану суміш для підсипки на маневрових площадках та снігоприбиральний інвентар | 01.10.2018 |  |
| 4.7. | Відремонтувати капітальним та середнім ремонтом 12 тролейбусів | 01.12.2018 |  |
| 5. КП „Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло” (Мазін В.В.) |  |  |  |
| 5.1. | Виконати ремонт виконавчих пунктів та пунктів повторного включення (20 од.) | 01.10.2018 |  |
| 5.2. | Виконати заміну світильників зовнішнього освітлення (100 од.) | 01.10.2018 |  |
| 5.3. | Здійснити заміну і регулювання кронштейнів (100 од.) | 01.10.2018 |  |
| 5.4. | Виправити металеві опори (15 од.) | 01.10.2018 |  |
| 5.5. | Провести перетяжку повітряних ліній (15 км ) | 01.10.2018 |  |
| 5.6. | Провести очищення електричних мереж від гілок та накидів (2 км) | 01.10.2018 |  |
| 5.7. | Заміна повітряних ліній (2,5 км ) | 01.10.2018 |  |
| 6. Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство „Луцькспецкомунтранс” (Кузьмич В.Ф.) |  |  |  |
| 6.1. | Заготовити 2200 т. піщано-соляної суміші та 2200 т. щебенево-соляної суміші та 1400 т. солі для посипання вулиць міста у зимовий період | 01.10.2018 |  |
| 6.2. | Підготувати 20 т. соляного розчину з реагентом | 01.10.2018 |  |
| 6.3. | Підготувати ємність для зберігання соляного розчину | 01.10.2018 |  |
| 6.4. | Підготувати та переобладнати дорожню техніку для зимового прибирання вулиць міста | 01.10.2018 |  |
| 6.5. | Підготувати під’їзні шляхи на полігоні ТВП в с. Брище для розвантаження сміттєвозів в осінньо-зимовий період | 15.10.2018 |  |
| 6.6. | Провести ремонт євроконтейнерів для збору ТПВ | 01.10.2018 |  |
| 6.7. | Підготувати спецтехніку до роботи в зимовий період | 01.10.2018 |  |
| 7. Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування (Цетнар В.П.) |  |  |  |
| 7.1. | Провести підготовку системи водопостачання міського кладовища в с. Гаразджа до роботи в зимовий період | 15.10.2018 |  |
| 7.2. | Підготувати службові приміщення на міському кладовищі (с. Гаразджа) до роботи в зимовий період | 01.10.2018 |  |
| 7.3. | Підготувати приміщення будинку Панахиди до роботи в зимовий період | 01.10.2018 |  |
| 7.4. | Підготувати автомобільну і тракторну техніку до роботи в зимовий період | 15.10.2018 |  |
| 8. Департамент культури (Гнатів Т.Ф.) |  |  |  |
| 8.1. | Провести перевірку і підготувати до роботи системи тепло-, водо-, електропостачання міських закладів культури |  | 01.10.2018 |
| 8.2. | Провести повірку теплових лічильників у міських закладах культури |  | 15.09.2018 |
| 8.3. | Провести часткове встановлення віконних блоків з теплозберігаючими склопакетами в закладах культури |  | 01.10.2018 |
| 9. Управління освіти (Лещенко З.Б.) |  |  |  |
| 9.1. | Виконати планову повірку лічильників обліку тепла, газу, холодної та гарячої води, термометрів, манометрів, сигналізаторів газу | 15.09.2018 |  |
| 9.2. | Провести капітальний ремонт покрівлі ЗЗСО № 5, ЗДО № 12, 16, будівель табору „Ровесник”, КЗ „Міжміський навчально-виробничий комбінат” | 01.10.2018 |  |
| 9.3. | Виконати капітальний ремонт системи опалення в ЗДО № 13, 19, ЗЗСО № 10, 12 | 15.09.2018 |  |
| 9.4. | Провести поточний ремонт котелень ЗЗСО № 1, 7, ДСШ № 1, ЗДО № 12, 18 | 15.09.2018 |  |
| 9.5. | Відновити теплоізоляцію систем опалення та гарячого водопостачання у всіх закладах освіти | 01.10.2018 |  |
| 9.6. | Провести капітальний ремонт системи водовідведення ЗОШ № 9 | 01.10.2018 |  |
| 9.7. | Виконати енергозберігаючі заходи в ЗДО № 4, 13, 27, 31, ЗЗСО № 1, 16, ПУМі | 01.10.2018 |  |
| 10. Управління охорони здоров’я (Якимчук М.А.) |  |  |  |
| 10.1. | Підготувати автомобільну техніку медичних закладів до роботи в осінньо-зимовий період | 01.10.2018 |  |
| 10.2. | Здійснити перевірку і підготувати до роботи системи тепло-, водо-, електропостачання медичних закладів | 01.10.2018 |  |
| 10.3. | Провести вибірковий ремонт дахів закладів медицини | 01.10.2018 |  |
| 10.4. | Провести встановлення віконних блоків з теплозберігаючими склопакетами | 01.10.2018 |  |
| 10.5. | Здійснити ремонт та утеплення вікон, дверей в медичних закладах | 01.10.2018 |  |
| 10.6. | Заготовити овочі для зимового зберігання | 15.10.2018 |  |
| 10.7. | Підготувати до експлуатації в осінньо-зимовий період теплові пункти медичних закладів | 01.10.2018 |  |
| 10.8. | Забезпечити під час проведення ремонтів будівель, інженерних мереж і систем впровадження енергозберігаючих технологій | 01.10.2018 |  |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                     Юрій Вербич