**Додаток 3**

**План дій (графік виконання)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Операційна ціль | Продукт | Рік виконання |
| Вдосконалити систему менеджменту, фінансування та маркетингу території, забезпечити створення  та роботу адміністрації парку, організувати взаємовідносини між бізнесом та КП, створити нові  послуги, організувати рух  транспорту. | | | |
|  | Вдосконалити систему менеджменту на території парку | Посада Адміністратора парку | 2017 |
|  | Змінити схему руху транспорту територією парку | Рішення виконкому, схема руху | 2017 |
|  | Відрегулювати механізм здійснення тимчасової торгівлі та організації масових заходів | Рішення виконкому, порядок організації торгівлі | 2017 |
|  | Запровадити новий механізм санітарної очистки та утримання території | Рішення виконкому, схема санітарної очистки, схема утримання, кошториси | 2017 |
|  | Забезпечити бюджетне фінансування утримання та розвитку парку | Програма розвитку парків та скверів міста Луцька | 2016 |
|  | Залучити до процесу утримання парку приватний бізнес | Меморандум про співпрацю | 2016 |
|  | Забезпечити наявність та роботу постійного персоналу, який працюватиме над утриманням парку | 11 працівників, штатний розпиc (1 – адміністратор, 7 – озеленювач, 3 – двірник) | 2017 |
|  | Залучити додаткове фінансування для утримання та розвитку парку | Інфраструктурний проект будівництва еколого-просвітницького центру та відновлення меліоративної системи в Центральному парку (поданий на конкурс транскордонних проектів Україна – Булорусь – Польща ) | 2016 |
| Завдання: Покращити інфраструктуру парку, екологічний стан, благоустрій, забезпечити доступність  території, належний стан елементів благоустрою та зелених насаджень,підтримувати потрібний  мікроклімат. | | | |
|  | Відновити систему функціонування меліоративних каналів | Скоригований проект меліорації та реконструкції насосної станції | 2017 |
|  |  | Реалізація третьої черги з поглиблення та сполученням каналів | 2017 |
|  |  | Реконструкція насосної станції | 2017 |
|  | Забезпечити збереження та розвитку системи зелених насаджень | Інвентаризація зелених насаджень | 2017-2019 |
|  |  | Ладшафтний план території на кожен сектор | 2017-2019 |
|  | Створити зручне місце для паркування ТЗ біля вулиці Глушець (між зупинкою Старий ринок та вул. Градний уззвіз) | Проект будівництва парковки, тротуару та частини парку з місцем для відпочинку | 2017 |
|  |  | Парковка на приблизно 100 паркувальних місць | 2017 |
|  |  | Системи обмеження руху для платного обслуговування парковки | 2017 |
|  | Покращити якість дорожньо-транспортної інфраструктури | Відновлене покриття, нові та реконструйовані дороги, розмітка, знаки (згідно додатку №4) | Постійно |
|  | Забезпечити безпеку та комфорт від перебування | Піший та велосипедний патрулі, які працюватимуть у парку | 2017 |
|  |  | Освітлення території парку (згідно з додатком №4) | 2016-2019 |
|  |  | Додаткова черга проекту «Безпечне місто» на території парку | 2018 |
|  | Убезпечити парк від негативного екологічного впливу міста | Реконструйовані зливові системи, які спрямовують стічні води в канали парку, додаткова очистка | 2017-2019 |
|  |  | Забезпечити роздільний збір сміття у парку | 2017-2018 |
|  | Забезпечити доступність парку для маломобільних груп населення | Пандуси, з’їзди/виїзди у всіх місцях парку, реконструйовані сходи, які цього потребують (згідно з додатком №5) | 2017-2020 |
|  | Вдосконалити систему електрифікації парку | Єдиний проект електрифікації та освітлення парку (з врахуванням існуючих мереж) | 2019 |
|  |  | Точки доступу з достатньою потужністю в місцях проведення масових заходів (ристалище, мистецька зона, центральний вхід в парк, пляжна зона) | 2019 |
|  |  | Доступ до електроенергії достатньої потужності від єдиної електромережі для підприємців та організацій, які здійснюють свою діяльність в парку (в тому числі атракціони) | 2019 |
|  |  | Освтілення всієї території парку (згадно з додатком №4) | 2016-2020 |
|  | Забезпечити доступ соціально значимих об’єктів парку до комунікацій (вода, каналізація) | Проект створення мережі каналізації та водопостачання на території парку | 2017 |
|  |  | Нові мережі водопостачання та каналізації | 2018 |
|  | Вдосконалити зовнішній вигляд об’єктів благоустрою | Схема вказівників та інформаційних стендів | 2017 |
|  |  | Конкурс на дизайн об’єктів благоустрою (лавки, смітники, вказівники, інформаційні стенди, велопарковки, рекламні носії, вивіски) | 2017 |
|  |  | Оновлена матеріальна база об’єктів благоустрою | 2019 |
| Завдання: розробити та реалізувати план зонування території, створити нові об’єкти, забезпечити  відповідність функцій зонам, ініціювати розробку проектів по кожній зоні | | | |
|  | Створити привабливу відпочинкову зону біля паркінгу на вулиці Глушець (сектори І-ІІІ ландшафтної зони) | Обстеження зелених насаджень | 2017 |
|  |  | Проект будівництва парковки, тротуару та частини парку з місцем для відпочинку | 2017 |
|  |  | Парковка на приблизно 70 паркувальних місць | 2017 |
|  |  | Системи обмеження руху для платного обслуговування парковки | 2017 |
|  | Відновити екологічну функцію заказника Пташиний гай | Екологічна експертиза заказника, завдання щодо збереження, або створення конкретних видів тварин чи рослин | 2017 |
|  |  | Оновлене Положення про заказник, при потребі внести зміни в межі території без зменшення загальної площі заповідної території | 2017 |
|  |  | Додаткові рослини і тварини на території ПГ відповідно до експертних пропозицій | 2018 |
|  |  | Екологічний маршрут територією заказника, вказівники та інформаційні стенди | 2019 |
|  | Забезпечити умови для перебування людей із собаками | Проект облаштування території для вигулу собак | 2017 |
|  |  | Огорожа та відповідні вказівники на території зони та на території парку загалом, а також смітники та пакети для екскрементів | 2017 |
|  |  | Технічні засоби для розваг та занять з тваринами | 2018 |
|  | Створити умови для інтелектуального та творчого розвитку лучан | Перші зразки засобів та обладнання для встановлення інтелектуальних ігор та фізичних експериментів (3 моделі щороку) | 2017-2020 |
|  |  | Благоустрій території інтелектуальних ігор та розваг, розробка та реалізація ландшафтного плану | 2019 |
|  |  | Щорічний захід для створення креативних мистецьких продуктів (пленер, конкурс тощо) | 2017 |
|  |  | Проект благоустрою території мистецької зони з місцями для проведення заходів, постійними та тимчасовими експозиціями, освітленням | 2019 |
|  |  | Благоустрій мистецької території | 2019 |
|  |  | Конкурс на дизайн місця відпочинку на території Мистецької зони | 2017 |
|  |  | Місце для відпочинку у мистецькій зоні | 2017 |
|  |  | Проект літнього театру на території мистецької зони | 2019 |
|  |  | Відновлений літній театр | 2019 |
|  | Створити місце для проведення культурно-мистецьких заходів (Ристалище), підсилити історичний аспект розвитку Луцька | Розчищена територія, видалені аварійні, сухостійні та хворі дерева | 2017 |
|  |  | Виготовлене переносне ристалище | 2016 |
|  |  | Точки доступу до комунікацій: електрика, інтернет, вода, каналізація (санвузол) | 2019 |
|  |  | Щорічний традиційний лицарський фестиваль | 2017 |
|  |  | Огорожа зі звукоізоляцією, яка відділятиме житлові будинки від Ристалища | 2019 |
|  |  | Проект будівництва Ристалища | 2019 |
|  |  | Новозбудоване Ристалище з місцем для відпочинку | 2019-20 |
|  | Залучити інвестора для розвитку індустрії розваг | Відведена земельна ділянка під розміщення та обслуговування атракціонів | 2017 |
|  |  | Конкурс на довготривалу оренду земельної ділянки з проектом розвитку даної території | 2017 |
|  |  | Реконструйовані мережі, комунікації, засоби, доступності для якісного обслуговування об’єкту | 2018 |
|  |  | Оновлений парк атракціонів | 2019 |
|  | Створити умови длязанять в парку спортом та фізичною культурою | Топографічна зйомка 1-го і 2-го секторів спортивної зони | 2016 |
|  |  | Проект будівництва Cпортивного ядра (1-й сектор) | 2017 |
|  |  | Проект благоустрою 2-го сектору (біля Спартака) | 2016 |
|  |  | Благоустрій території сектору №2 спортивної зони | 2017-18 |
|  |  | Підготовлена територія для реалізації проекту: розчищений сектор, підведені комунікації | 2017 |
|  |  | Збудоване Спортивного ядро | 2019-20 |
|  | Збільшити кількість розваг для дітей на території парку | Дитячий майданчик для дітей з обмеженими фізичними можливостями | 2016 |
|  |  | Проект будівництва дитячого майданчика на території перспективного сектору (4.2) | 2018 |
|  |  | Дитячий майданчик у вигляді паркових розваг (сектор 4,2) | 2019 |
|  | Розширити можливості для розвитку зоопарку | Проект реконструкції адміністративного приміщення під еколого-освітній центр | 2017 |
|  |  | Працююче кафе навпроти входу в Зоопарк з місцем відпочинку | 2017 |
|  |  | Огорожа навколо перспективного сектору для розширення зоопарку (5.2) | 2019 |
|  |  | Реконструйоване адмінприміщення з аудиторіями та лабораторіями | 2018 |
|  |  | Проект реконструкції перспективного сектору (5.2) | 2019 |
|  |  | Новий збудований сектор зоопарку | 2020 |
|  | Відновити функціонування прибережної зони парку | Розчищена територія від Старого міста до СК Спартак вздовж берега | 2017 |
|  |  | Відновлена набережна з місцями для відпочинку | 2018-19 |
|  |  | Проект реконструкції пляжу | 2017 |
|  |  | Оновлений пляж | 2018 |
|  |  | Місця для відпочинку вздовж берега від пляжу до Старого міста | 2019 |
|  | Забезпечити наявність місця для здійснення кулінарного відпочинку | Місця для відпочинку з мангалами | 2018-2019 |
|  |  | Споруда з доступом до комунікацій (туалет, вода, світло) для обслуговування пікнікової зони та кемпінгу | 2019 |
|  |  | Проект реконструкції пікнікової зони та кемпінгу | 2019 |
|  |  | Збудований кемпінг (на схід від існуючих меж парку) | 2020 |
|  | Створити умови для розвитку садово-паркового мистецтва | Проект землеустрою території сектору №8 | 2020 |
|  |  | Місце для торгівлі на території старого ринку | 2020 |
|  |  | Конкурс на найкращий проект території | 2021 |
|  |  | Експозиція рослин з виставковими та відпочинковими зонами | 2022 |
|  | Оптимізувати роботу господарського приміщення у парку, залучити інвестора для його реконструкції | Технічна документація, право власності на приміщення | 2017 |
|  |  | Конкурс на довгострокову оренду | 2018 |
|  |  | Проект реконструкції | 2018 |
|  |  | Реконструйоване приміщення: зали для лекцій, офіси для парку та атракціонів, ресторан, туалет | 2019 |
|  | Створити нові, або реконструювати існуючі місця для відпочинку (в т.ч. великих груп) | Конкурс на найкращий проект реконструкції Альтанки з розширенням і створенням місця для відпочинку | 2017 |
|  |  | Місце для відпочинку з альтанкою | 2017 |