Орієнтовні характеристики запланованих до реалізації проектів

| Назва запланованого до реалізації проекту | Орієнтовна вартість проекту (тис. грн.) | Обсяг заміщення природного газу (тис. м3/рік) | Вид палива, на який переводиться котельня | Дата впровадження проекту (місяць, рік) | Частка підключених до даної котельні бюджетних організацій, % | Фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Технічне переоснащення котельні з встановлення котлів на альтернативних видах палива на котельні по вул. Старицького, 6. Перша черга: котел потужністю 0,220 МВт з обладнанням центрального складу для біопалива. Друга черга: котел потужністю 0,500 МВт | 600 650 | 146 221 | біопаливо біопаливо | 11.2014 12.2014 | 100% - бюджет (військовий госпіталь та міська поліклініка) | Перша черга: власні кошти підприємства Друга черга: кошти державного бюджету* |
| 2. Технічне переоснащення котельні з встановлення котлів на альтернативних видах палива, котельня по вул. Відродження, 15 (котел: 0,8 МВт) | 2800 | 1008 | біопаливо | 12.2014 | 43% - бюджет (лікарня, поліклініка) | Кошти міського бюджету |
| 3. Технічне переоснащення котельні з встановлення котлів на альтернативних видах палива, котельня с. Боголюби (котли: 0,500 та 0,100 МВт) | Кошторис в роботі | 295 | біопаливо | 12.2014 | 100% - бюджет (лікарня) | Кошти державного бюджету* |
| 4. Технічне переоснащення котельні з встановлення котлів на альтернативних видах палива, котельня по вул. Маковського, 1 (котел: 0,300 МВт) | 520 | 160 | біопаливо | 12.2014 | 100%- бюджет (дитсадки №14, №39) | Кошти державного бюджету* |
| 5. Встановлення котла на альтернативному виді палива, котельня по вул. Боженка. 34 (котел: 2,500 МВт). | 12 323 (750 000 євро по курсу 16,43) | 3 056 | біопаливо | 12.2015 | 33%- бюджет (школи, дитсадки) | 100%-грант Е5Р (ЄБРР) |
| ВСЬОГО | 17 993 | 4 886 |  |  |  |  |

* За умови фінансування згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2014 № 369 «Деякі питання соціально-економічного розвитку окремих територій у 2014 році».